# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019 № АГ-388-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, с учетом письма министерства строительства Красноярского края от 13.03.2019 № 82-924/5 «О внесении изменений в муниципальную программу», на основании Приказа министерства строительства Красноярского края от 12.03.2019 № 75-о, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы» (с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 26.03.2018 № АГ-367-п, от 26.06.2018 № АГ-1015-п, от 25.09.2018 № АГ-1582-п, от 30.10.2017 № АГ-1842-п, от 24.12.2018 № АГ-2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 01.03.2019 № АГ-288-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:

раздел «Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии)» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»  Отдельные мероприятия отсутствуют |

»;

раздел «Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы | Целевые индикаторы:  - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - увеличение площади благоустроенных общественных территорий;  - увеличение площади благоустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон);  - участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды».  Показатели результативности:  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, ед.;  - количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы, ед.;  - количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы.  Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. |

»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит – 135 567,46 тыс. рублей, в том числе:  2019 г. – 135 567,46 тыс. рублей;  2020 г. – 0,00 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  в том числе:  средства федерального бюджета – 28 956,86 тыс. рублей, в том числе по годам; 2019 г. – 28 956,86 тыс. рублей;  2020 г. – 0,00 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 101 524,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 101 524,04 тыс. рублей;  2020 г. – 0,00 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  средства городского бюджета – 5 086,56 тыс. рублей:  2019 г. – 5 086,56 тыс. рублей;  2020 г. – 0,00 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей. |

»;

в разделе 1 «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Минусинска»:

абзацы с тридцать четвертого по сорок четвертый подраздела «Показатели оценки состояния сферы благоустройства» изложить в новой редакции:

«В 2018 году в рамках программы были реализованы мероприятия по благоустройству:

сквера в районе музыкальной школы по ул. Кретова. В комплексе была произведена планировка территории, обустройство пешеходных зон и зон отдыха из брусчатки, обустройство игровой детской игровой зоны, установка сцены, обустройство сетей уличного освещения, установка парковой мебели (скамейки, урны, ограждения), а также устройство газонов и посадка саженцев деревьев. За счет средств городского бюджета дополнительно установлена система видеонаблюдения с выводом сигнала в ЕДДС г. Минусинска;

проводились работы на двадцати трех дворовых территориях многоквартирных домов по ремонту асфальтобетонного покрытия, установке малых архитектурных форм, обустройству детских и спортивных площадок;

парковой зоны в районе ул. Кравченко - ул. Гоголя – ул. Штабная – ул. Октябрьская – были выполнены работы по обустройству сухого фонтана.

Муниципальное образование город Минусинск в 2019 году также является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе реализации мероприятий по формированию современной городской среды планируется выполнить комплексные работы по благоустройству девяти дворовых территорий многоквартирных домов и одной общественной территории (сквер в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная (сквер у часовни) и прилегающая территория).

В 2019 году муниципальное образование город приняло участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» с проектом благоустройства «Перекресток истории».

Целью проекта является создание единого культурного и исторического каркаса Исторической части города Минусинска путем соединения трех общественных пространств, повышение качества среды привлекательной для горожан и гостей города.

В рамках проекта предлагается благоустроить и соединить разрозненные участки Исторического центра города Минусинска.

Предложенные проектом решения, создадут необходимые для жителей города общественное пространство для отдыха, туризма и проведения различных мероприятий.

Общественная территория находится в Исторической части города Минусинска и является архитектурным центром исторической части города Минусинска. Она включает в себя Соборную площадь и парковую зону в районе улиц Кравченко – Гоголя – Штабная – Октябрьская, ул. Ленина на участке от ул. Комсомольской до ул. Кравченко, ул. Кравченко до парковой зоны в районе улиц Кравченко – Гоголя – Штабная – Октябрьская.»;

в разделе 2 «Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы»:

абзац тридцать шестой изложить в новой редакции:

«- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению № 11 к программе.»;

абзац тридцать девятый изложить в новой редакции:

«Общественной комиссией по развитию городской среды в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы ежегодно проводится голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования.»;

абзац сорок первый изложить в новой редакции:

«итоги результатов рейтингового голосования жителями нашего города по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.»;

абзацы сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый, сорок шестой изложить в новой редакции:

«Общественная комиссия, утвержденная постановлением Администрации города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы», наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Минусинска при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией, утвержденной Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.02.2017 № 72-рг.

Так же общественная комиссия наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссии межведомственной комиссией, утвержденной Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.02.2017 № 72-рг.

Кроме того, общественная комиссия наделяется правом предусмотреть мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы необходимо заключить соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг, не позднее 1 июля года предоставления субсидии – заключить соглашение на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - заключить соглашение на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.»;

четвертый абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 135 567,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 135 567,46 тыс. рублей;

2020 г. – 0,00 тыс. рублей;

2021 г. – 0,00 тыс. рублей;

2022 г. – 0,00 тыс. рублей;

2023 г. – 0,00 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 28 956,86 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 28 956,86 тыс. рублей;

2020 г. – 0,00 тыс. рублей;

2021 г. – 0,00 тыс. рублей;

2022 г. – 0,00 тыс. рублей;

2023 г. – 0,00 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 101 524,04 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 101 524,04 тыс. рублей;

2020 г. – 0,00 тыс. рублей;

2021 г. – 0,00 тыс. рублей;

2022 г. – 0,00 тыс. рублей;

2023 г. – 0,00 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета – 5 086,56 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 5 086,56 тыс. рублей;

2020 г. – 0,00 тыс. рублей;

2021 г. – 0,00 тыс. рублей;

2022 г. – 0,00 тыс. рублей.

2023 г. – 0,00 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей.»;

приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятия муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к программе «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложения 6, 7, 8, 9, 10 считать приложениями 7, 8, 9, 10, 11;

приложение 10 к программе «Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 гг.» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 11 к программе «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 6 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы города подпись В.Б. Носков

Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019 № АГ-388-п

Приложение 1

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед.  изм. | Вес показ. результ. | Источник информации | Значения показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор: увеличение площади благоустроенных:  - дворовых территорий многоквартирных домов;  - общественных территорий;  - мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) | м2 | х | МКУ «Управление городского хозяйства» | 19 240  11 100  64 | 9 148,6  9 210,0 | х |  |  |  |  | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,5 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 23 | 9 |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,4 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | МКУ «Управление городского хозяйства» | да |  |  |  |  |  |  | |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. |  | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 |  |  |  |  |  | |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: Разработка дизайн-проектов | да/нет | 0,1 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 | 1 |  |  |  |  | |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019 № АГ-388-п

Приложение 4

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Распределение**

**планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы (тыс. рублей) | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период 2019-2024 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 135 567,46 |  |  |  |  |  | 135 567,46 |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 135 567,46 |  |  |  |  |  | 135 567,46 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 135 567,46 |  |  |  |  |  | 135 567,46 |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 135 567,46 |  |  |  |  |  | 35 567,46 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 34 117,46 |  |  |  |  |  | 34 117,46 |
| Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 201F255550 | 240 | 28 956,86 |  |  |  |  |  | 28 956,86 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 240 | 1 524,04 |  |  |  |  |  | 1 524,04 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 240 | 1 783,62 |  |  |  |  |  | 1 783,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 2 | Ремонт (восстановление) парковочных мест и тротуаров | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 1 852,94 |  |  |  |  |  | 1 852,94 |
| Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 2010081200 |  | 1 852,94 |  |  |  |  |  | 1 852,94 |
| Мероприятие 3 | Участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 101 000,00 |  |  |  |  |  | 101 000,00 |
| Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 201F274510 | 240 | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 005 | 0503 | 201F274510 | 240 | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Мероприятие 4 | Разработка дизайн-проекта «Перекресток истории» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 450,00 |  |  |  |  |  | 450,00 |
| Администрация города Минусинска |  |  | 2010081490 | 240 | 450,00 |  |  |  |  |  | 450,00 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 3

к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019 № АГ-388-п

Приложение 5

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Всего по программе: | 135 567,46 | 135 567,46 |  |  |  |  |  |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 5 086,56 | 5 086,56 |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 101 524,04 | 101 524,04 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 28 956,86 | 28 956,86 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего: | 135 567,46 | 135 567,46 |  |  |  |  |  |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 5 086,56 | 5 086,56 |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 101 524,04 | 101 524,04 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 28 956,86 | 28 956,86 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 4

к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019 № АГ-388-п

Приложение 10

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории м2 | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие МАФ на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципального образования | Тип населенного пункта | Физическое расположение общественной территории | Наименование | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Минусинск | городской округ | Перекресток ул. Абаканская – ул. Народная (сквер у часовни) | Сквер в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная (сквер у часовни) | сквер | 24:53:0110363:3773 | 9 210 | да | да | да | нет | да |
| 2 | г. Минусинск | городской округ | г. Минусинск,  ул. Коммунистическая, 75 | Парк культуры и отдыха | парк | 24:53:0110197:2 | 115 597 | да | да | да | да | да |
| 3 | г. Минусинск | городской округ | Соборная площадь, парковая зона в районе улиц Кравченко-Гоголя-Штабная-Октябрьская | Перекресток Истории | площадь - улица – парковая зона | 24:53:0000000:26603 – 24:53:0110111:144 | 43 474 | да | да | да | да | да |
| 4 | г. Минусинск | городской округ | ул. Тимирязева | Сквер Колмакова | сквер | 24:53:0110367:1408 | 5 026 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | г. Минусинск | городской округ | ул. Советская, 31 – район Площади Победы | Молодежный сквер | сквер | отсутствует | 18 207 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | г. Минусинск | городской округ | ул. Красноармейская | Сквер Энергетиков | сквер | 24:53:0110193:1374 | 5 537 | да | да | да | нет | да |
| 7 | г. Минусинск | городской округ | район ул. Кретова, 20 | Сквер в районе музыкальной школы | сквер | 24:53:0110365:5179 | 7 999 | да | да | да | да | да |
| 8 | г. Минусинск | городской округ | район ул. Кравченко- ул. Гоголя-ул. Штабная-ул. Октябрьская | Парковая зона в районе ул. Кравченко- ул. Гоголя-ул. Штабная-ул. Октябрьская | парковая зона | 24:53:0110111:144 | 29 048 | да | да | да | да | да |
| 9 | г. Минусинск | городской округ | Перекресток ул. Комсомольская – ул. Красных Партизан | Соборная площадь | сквер | 24:53:000000:26603 | 13 983 | да | да | да | да | да |
| 10 | г. Минусинск | городской округ | Перекресток ул. Абаканская – ул. Тимирязева | Сквер у фонтана | сквер | 24:53:0110363:3774 | 15 363 | да | да | да | да | да |
| 11 | г. Минусинск | городской округ | ул. Кретова | Сквер в районе жилых домов ул. Кретова, 1,4,6 | сквер | отсутствует | 14 400 | да | да | да | нет | да |
| 12 | г. Минусинск | городской округ | ул. Хлебная | Сквер им. Ивана Бедро | сквер | 24:53:0110430:415 | 15 015 | нет | нет | нет | нет | нет |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 5

к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.03.2019 № АГ-388-п

Приложение 11

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

| №  п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования, наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке |
| 1 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 67 | ул. Абаканская, д. 67 | Торговый комплекс с кафе | 24:53:0110372:1086 | 1013.7 | да | да | да | нет | да |
| 2 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 63 "в" | ул. Абаканская, 63 "в" | магазин | 24:53:0110372:56 | 94 | нет | да | нет | нет | да |
| 3 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 63 "б" | ул. Абаканская, 63 "б" | магазин | 24:53:0110372:11 | 97 | нет | да | нет | нет | да |
| 4 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 65-2, 3 | ул. Абаканская, 65-2, 3 | магазин | 24:53:0110372:65 | 113 | нет | да | нет | нет | да |
| 5 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 80 "а" | ул. Абаканская, 80 "а" | магазин | 24:53:0110371:23 | 252 | да | да | нет | нет | да |
| 6 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.72 | ул. Абаканская, д.72 | Административное здание | 24:53:0110371:166 | 2831.8 | нет | да | нет | нет | да |
| 7 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская 70 "а" | ул. Абаканская 70 "а" | магазин | 24:53:0110371:68 | 217 | нет | да | нет | нет | да |
| 8 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 58 | ул. Абаканская, д. 58 | Нежилое здание | 24:53:0000000:7952 | 5525.5 | да | да | да | нет | да |
| 9 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 57б | ул. Абаканская, д. 57б | нежилое здание-магазин | 24:53:0110372:170 | 69.6 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская 64 | ул. Абаканская 64 | нежилое здание | 24:53:0110371:65 | 1330 | да | да | да | нет | да |
| 111 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 12а | ул. Тимирязева, д. 12а | нежилое здание-магазин | 24:53:0110371:194 | 429.5 | нет | нет | нет | нет | да |
| 112 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская 53/1 | ул. Абаканская 53/1 | нежилое здание-магазин | 24:53:0110368:40 | 351 | нет | да | нет | нет | да |
| 113 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская 53/2 | ул. Абаканская 53/2 | магазин | 24:53:0110368:88 | 212 | нет | да | нет | нет | да |
| 114 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 53/11 | ул. Абаканская, 53/11 |  | 24:53:0110368:1129 | 468 | нет | да | нет | нет | да |
| 115 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 53/13 | ул. Абаканская, 53/13 | нежилое здание-магазин | 24:53:0110368:1133 | 78 | нет | да | нет | нет | да |
| 116 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.53 | ул. Абаканская, д.53 | магазин | 24:53:0110368:293 | 2018.1 | нет | да | да | нет | да |
| 117 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 43 "б" | ул. Абаканская, 43 "б" | магазин | 24:53:0110368:104 | 1375 | нет | да | нет | нет | да |
| 118 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.43 "а" | ул. Абаканская, д.43 "а" | нежилое здание | 24:53:0000000:138 | 1220.2 | нет | да | нет | нет | да |
| 119 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 51 "д" | ул. Абаканская, 51 "д" | рынок | 24:53:0110368:1244 | 29064 | да | да | нет | нет | да |
| 220 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 52 "б" | ул. Абаканская, 52 "б" | нежилое здание | 24:53:0110363:297 | 311 | да | да | да | нет | да |
| 221 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д.41 "а" | ул. Абаканская, д.41 "а" | магазин | 24:53:0110368:335 | 915 | да | да | да | нет | да |
| 222 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 39 "в" | ул. Абаканская, 39 "в" | нежилое здание (незавершенное строительство) | 24:53:0110368:1206 | 1653 | нет | нет | нет | нет | да |
| 223 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 1 "а" | ул. Кретова, 1 "а" | магазин | 24:53:0110368:225 | 287 | да | да | да | нет | да |
| 224 | Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Кретова, 1 "а" | район ул. Кретова, 1 "а" | магазин, прилегающая территория | 24:53:0110368:1169 | 346 | да | да | да | нет | да |
| 225 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 1 "б" | ул. Кретова, 1 "б" | магазин | 24:53:0110368:8 | 2598 | да | да | да | нет | да |
| 226 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 12а | ул. Ванеева, 12а | Торгово-офисный центр с жилыми помещениями | 24:53:0110367:10 | 7438 | нет | нет | нет | нет | да |
| 227 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 19 | ул. Ванеева, 19 | детский сад | 24:53:0110368:82 | 13363 | нет | нет | да | да | да |
| 228 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 7 а | ул. Ванеева, 7 а | нежилое здание | 24:53:0110368:32 | 833 | да | да | да | нет | да |
| 229 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 2 | ул. Ванеева, 2 | банк | 24:53:0110367:8 | 1342 | нет | нет | нет | нет | да |
| 330 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 8 | ул. Ванеева, 8 | школа | 24:53:0110367:60 | 25487 | нет | нет | да | да | да |
| 331 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 8 "в"/1 | ул. Ванеева, д. 8 "в"/1 | нежилое здание | 24:53:0110367:1515 | 230.8 | да | нет | да | нет | да |
| 332 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 8г | ул. Ванеева, д. 8г | нежилое здание | 24:53:0110367:1517 | 261.4 | нет | нет | нет | нет | да |
| 333 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 9 | ул. Кретова, 9 | школа | 24:53:0110367:58 | 24938 | нет | нет | да | да | да |
| 334 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13 | ул. Тимирязева, 13 | спорткомплекс «Электрон» | 24:53:0110367:23 | 978 | да | нет | да | нет | да |
| 335 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 13 "б" | ул. Тимирязева, 13 "б" | нежилое здание | 24:53:0110367:1393 | 586 | да | нет | нет | нет | да |
| 336 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 15/6 | ул. Тимирязева, 15/6 | магазин | 24:53:0110367:64 | 724 | да | нет | нет | нет | да |
| 337 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 19 "а" | ул. Тимирязева, 19 "а" | нежилое здание | 24:53:0110367:1581 | 1054 | да | нет | нет | нет | нет |
| 338 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 19 "в" | ул. Тимирязева, 19 "в" | нежилое здание – магазин | 24:53:0110367:156 | 281 | да | нет | нет | нет | нет |
| 339 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 33 "г" | ул. Тимирязева, д. 33 "г" | нежилое здание | 24:53:0110367:1410 | 165 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 440 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 33"в" | ул. Тимирязева, д. 33"в" | нежилое здание | 24:53:0110367:1411 | 128.4 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 33 "б" | ул. Тимирязева, 33 "б" | магазин | 24:53:0110367:160 | 549 | да | да | нет | нет | да |
| 42 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 33 "а" | ул. Тимирязева, 33 "а" | автостоянка на 70 автомобилей мойки автомобилей | 24:53:0110367:161 | 2969 | нет | да | нет | нет | да |
| 43 | Красноярский край, г Минусинск, ул. Тимирязева, 39 | ул. Тимирязева, 39 | магазин | 24:53:0110291:6 | 294 | да | да | нет | нет | да |
| 44 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, 65 | ул. Трегубенко, 65 | промбаза | 24:53:0110377:1 | 11242 | нет | нет | нет | нет | да |
| 45 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, д.20 | ул. Кретова, д.20 | музыкальная школа | 24:53:0110365:601 | 3965.9 | да | да | нет | нет | да |
| 46 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 16 а | ул. Ванеева, д. 16 а | магазин | 24:53:0110365:103 | 332 | нет | нет | нет | нет | да |
| 47 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, д. 6 "а" | ул. Кретова, д. 6 "а" | магазин | 24:53:0000000:13034 | 64.7 | да | нет | нет | нет | да |
| 48 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 24 | ул. Ванеева, д. 24 | объект незавершенного строительства | 24:53:0110365:2804 | 280,4 | нет | нет | нет | нет | да |
| 49 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 26 | ул. Ванеева, д. 26 | нежилое здание | 24:53:0110365:2494 | 360,9 | нет | нет | нет | нет | да |
| 50 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева 29 | ул. Ванеева 29 | стоматологическая клиника | 24:53:0110365:327 | 629 | да | нет | да | нет | да |
| 51 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 17 | ул. Народная, 17 | объект незавершенного строительства | 24:53:0110365:2697 | 12000 | нет | нет | нет | нет | да |
| 52 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 6 "а" | ул. Кретова, 6 "а" | магазин | 24:53:0110365:517 | 100 | да | нет | нет | нет | да |
| 53 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская,37 | ул. Абаканская,37 | магазин | 24:53:0110362:34 | 262 | да | нет | нет | нет | да |
| 54 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 31 "а" | ул. Народная, 31 "а" | детский сад | 24:53:0110363:73 | 12165 | нет | нет | нет | да | да |
| 55 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 3 "а" | ул. Тимирязева, 3 "а" | детский сад | 24:53:0110363:71 | 11653 | нет | нет | нет | да | да |
| 56 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 9 "а" | ул. Тимирязева, 9 "а" | школа | 24:53:0110363:2108 | 26650 | нет | нет | нет | да | да |
| 57 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 33а | ул. Ботаническая, 33а | нежилое помещение | 24:53:0110363:13 | 279 | да | нет | нет | нет | да |
| 58 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 31 "б", пом.2 | ул. Ботаническая, 31 "б", пом.2 | пекарня | 24:53:0110363:162 | 473 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 59 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 32 | ул. Ботаническая, 32 | школа-интернат | 24:53:0110364:3 | 35776 | да | да | да | да | да |
| 60 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 30 | ул. Ботаническая, 30 | специализированный дом ребенка | 24:53:0110364:1 | 7862 | да | нет | да | да | да |
| 61 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 35 | ул. Народная, 35 | детский дом | 24:53:0110364:2 | 22560 | да | нет | да | да | да |
| 62 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 1 "б", пом.1, пом.6, пом.7, пом.8, пом.9 | ул. Тимирязева, 1 "б", пом.1, пом.6, пом.7, пом.8, пом.9 | нежилое здание | 24:53:0110381:2441 | 2766 | да | нет | нет | нет | да |
| 63 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Текстильный, д. 5 | проезд Текстильный, д. 5 | административное здание | 24:53:0110381:2500 | 1014.2 | нет | нет | нет | нет | да |
| 64 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 32 "г" | ул. Ботаническая, 32 "г" | нежилое здание | 24:53:0110381:2325 | 8685 | нет | нет | нет | нет | да |
| 65 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 42 | ул. Ботаническая, 42 | производственная территория | 24:53:0110381:7 | 7436 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 66 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая 43 "б" | ул. Ботаническая 43 "б" | магазин | 24:53:0110370:6 | 392 | да | нет | нет | нет | да |
| 67 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный, д 4 | проезд Котельный, д 4 | административное здание | 24:53:0110381:1930 | 723.9 | нет | нет | нет | нет | да |
| 68 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный 6 | проезд Котельный 6 | административное здание | 24:53:0110381:1522 | 1480 | нет | нет | нет | нет | да |
| 69 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный, 7 | проезд Котельный, 7 | административное здание | 24:53:0110374:1922 | 1133 | да | нет | нет | нет | да |
| 70 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный, д. 11 | проезд Котельный, д. 11 | административное здание | 24:53:0110374:2132 | 993.1 | да | нет | нет | нет | да |
| 71 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный, 5 | проезд Котельный, 5 | спортивный зал «Строитель» | 24:53:0110374:1273 | 1339 | да | нет | нет | нет | да |
| 72 | Красноярский край, г. Минусинск, проезд Котельный 1, строение 1 | проезд Котельный 1, строение 1 | мастерская по техническому обслуживанию автомобилей | 24:53:0110374:1992 | 1251 | нет | нет | нет | нет | да |
| 73 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 86 | ул. Абаканская, д. 86 | торговый центр | 24:53:0000000:7826 | 4031.5 | да | да | да | нет | да |
| 74 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 80 | ул. Абаканская, 80 | производственная территория | 24:53:0110374:2801 | 1296 | да | нет | нет | нет | да |
| 75 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 10, стр. 2 | ул. Гагарина, д. 10, стр. 2 | нежилое помещение | 24:53:0110374:2942 | 1294 | да | нет | нет | нет | да |
| 76 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 10, стр. 1 | ул. Гагарина, д. 10, стр. 1 | нежилое помещение | 24:53:0110374:2943 | 1294 | да | нет | нет | нет | да |
| 77 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 8 | ул. Сургуладзе, 8 | детский сад | 24:53:0110370:18 | 10051 | нет | нет | нет | да | да |
| 78 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6 | ул. Сургуладзе, 6 | школа | 24:53:0110370:41 | 20735 | нет | нет | нет | да | да |
| 79 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 4 | ул. Сургуладзе, 4 | школа | 24:53:0110370:40 | 34301 | нет | нет | нет | да | да |
| 80 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 1 | ул. Сургуладзе, 1 | детский сад | 24:53:0110371:13 | 10345 | нет | нет | нет | да | да |
| 81 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 6 "а" | ул. Тимирязева, 6 "а" | детский сад | 24:53:0110370:19 | 10325 | да | да | да | да | да |
| 82 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 6 "б" | ул. Тимирязева, 6 "б" | детская стоматологическая клиника | 24:53:0110370:1344 | 212.1 | да | нет | нет | нет | да |
| 83 | Красноярский край, г. Минусинск, пер. Ботанический, 1 | пер. Ботанический, 1 | медицинский центр | 24:53:0110381:2432 | 2087 | да | нет | нет | нет | да |
| 84 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72 | ул. Народная, 72 | школа-интернат | 24:53:0110324:1 | 27700 | нет | нет | нет | нет | да |
| 85 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 80 | ул. Народная, 80 | административное здание | 24:53:0110324:18 | 22993 | нет | нет | нет | нет | да |
| 86 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 2 "а" | ул. Ботаническая, 2 "а" | центральная районная больница | 24:53:0110324:2722 | 81349 | да | да | да | нет | да |
| 87 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 30 | ул. Абаканская, 30 | магазин | 24:53:0110330:37 | 1140 | да | нет | нет | нет | да |
| 88 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 44 | ул. Абаканская, 44 | административное здание | 24:53:0110343:199 | 589 | нет | нет | нет | нет | да |
| 89 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 44 "б" | ул. Абаканская, 44 "б" | комбинат бытового обслуживания | 24:53:0110384:799 | 1473 | нет | нет | нет | нет | да |
| 90 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 62 "а" | ул. Народная, 62 "а" | нежилое здание (МФЦ) | 24:53:0110384:244 | 2669 | нет | нет | нет | нет | да |
| 91 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 64 "а" | ул. Народная, 64 "а" | магазин | 24:53:0110384:201 | 415 | нет | нет | нет | нет | да |
| 92 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 72 "а" | ул. Народная, 72 "а" | магазин | 24:53:0110384:11 | 615 | нет | нет | нет | нет | да |
| 93 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 74 "а" | ул. Народная, 74 "а" | библиотека | 24:53:0110384:157 | 719 | да | нет | нет | нет | да |
| 94 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д. 72б | ул. Народная, д. 72б | магазин | 24:53:0110384:390 | 799 | да | нет | нет | нет | да |
| 95 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Борцов Революции, 50 "а" | ул. Борцов Революции, 50 "а" | детский сад | 24:53:0110331:59 | 11192 | да | да | да | да | да |
| 96 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20 | ул. Февральская, 20 | производственные помещения | 24:53:0110388:49 | 17478 | нет | нет | нет | нет | да |
| 97 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 9 | ул. Февральская, 9 | учебно-производственный корпус | 24:53:0110317:3 | 24676 | нет | нет | нет | нет | да |
| 98 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Советская, 2 "г" | ул. Советская, 2 "г" | дом-интернат | 24:53:0110385:6 | 35792 | да | да | да | да | да |
| 99 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Динамо, 1 "а" | ул. Динамо, 1 "а" | стадион «Электрон» | 24:53:0110096:14 | 54827 | да | нет | да | нет | да |
| 100 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Динамо, 1а | ул. Динамо, 1а | турбаза «Саяны» | 24:53:0110096:3 | 10114 | да | да | да | да | да |
| 101 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, 36а, строение 3 | Ул. Свердлова, 36а, строение 3 | промбаза | 24:53:0110292:23 | 7950 | нет | да | нет | нет | да |
| 102 | Красноярский край, г. Минусинск, Свердлова,36 "а"/2, пом. 9" | Свердлова,36 "а"/2, пом. 9" | магазин | 24:53:0110292:58 | 6751 | нет | нет | нет | нет | да |
| 103 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, 105 а | ул. Свердлова, 105 а | административное здание | 24:53:0110303:52 | 6727 | нет | нет | нет | нет | да |
| 104 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, 105 | ул. Свердлова, 105 | спорткомплекс Шумилова | 24:53:0110303:632 | 4317 | да | нет | да | нет | да |
| 105 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Горького, 114 | ул. Горького, 114 | тюрьма | 24:53:0110303:55 | 35247 | да | да | да | да | да |
| 106 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, дом 105 в | ул. Свердлова, дом 105 в | промбаза | 24:53:0110303:51 | 21552 | нет | нет | нет | нет | да |
| 107 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пристанская, 1 | ул. Пристанская, 1 | промбаза | 24:53:0110051:2 | 12131 | нет | нет | нет | нет | да |
| 108 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Чехова, 19 | ул. Чехова, 19 | производственная территория | 24:53:0110098:15 | 4040 | нет | нет | нет | нет | да |
| 109 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2 | ул. Красноармейская, 2 | производственная территория | 24:53:0110075:40 | 7276 | нет | нет | нет | нет | да |
| 110 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Хвастанцева, 1 "а" | ул. Хвастанцева, 1 "а" | производственная территория | 24:53:0110053:5 | 5642 | нет | нет | нет | нет | да |
| 111 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, 1а | ул. Подгорная, 1а | промбаза | 24:53:0110001:6 | 45141 | нет | нет | нет | нет | да |
| 112 | Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Канская, 14 | район ул.Канская, 14 | магазин | 24:53:0110008:132 | 643 | нет | нет | нет | нет | да |
| 113 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, 56 "а" | ул. Подгорная, 56 "а" | производственная территория | 24:53:0110032:132 | 11827 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 114 | Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Хвастанцева, 71 | район ул. Хвастанцева, 71 | детский сад | 24:53:0110032:53 | 1607 | да | да | да | да | да |
| 115 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 9 | ул. Городокская, 9 | производственная территория | 24:53:0110032:136 | 17958 | нет | нет | нет | нет | да |
| 116 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Старо-Кузнечная, 41 | ул. Старо-Кузнечная, 41 | производственная территория | 24:53:0110032:2 | 18300 | нет | нет | нет | нет | да |
| 117 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 6 | ул. Городокская, 6 | предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 24:53:0110406:36 | 2463 | да | да | да | нет | да |
| 118 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подгорная, 90 | ул. Подгорная, 90 | автошкола | 24:53:0110406:20 | 24416 | нет | нет | нет | нет | да |
| 119 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, 2 | ул. Городокская, 2 | Минусинский противотуберкулезный диспансер | 24:53:0110406:1 | 46517 | да | да | да | нет | да |
| 120 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Чапаева, 1 "б" | ул. Чапаева, 1 "б" | производственная территория | 24:53:0110021:17 | 16183 | да | да | да | нет | да |
| 121 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, 28 | ул. Мира, 28 | школа | 24:53:0110084:14 | 13169 | да | да | да | да | да |
| 122 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 36 | ул. Октябрьская, 36 | производственная территория | 24:53:0110069:15 | 14686 | нет | нет | нет | нет | да |
| 123 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подсинская, 41 | ул. Подсинская, 41 | школа | 24:53:0110102:27 | 21539 | да | да | да | да | да |
| 124 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Подсинская, 75 | ул. Подсинская, 75 | театр | 24:53:0110093:4 | 2140 | да | да | нет | нет | да |
| 125 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, уч. 2 | ул. Обороны, уч. 2 | пожарная часть | 24:53:0110093:2 | 1610 | да | да | нет | нет | да |
| 126 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 60 | ул. Ленина, 60 | музей | 24:53:0110092:45 | 9671 | да | да | да | нет | да |
| 127 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 83 | ул. Ленина, 83 | нежилое здание | 24:53:0110091:19 | 3441 | да | нет | нет | нет | да |
| 128 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 74 | ул. Ленина, 74 | гостиница | 24:53:0110092:3 | 1464 | да | да | да | нет | да |
| 129 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 62 | ул. Октябрьская, 62 | учебный корпус | 24:53:0110090:2 | 4473 | да | да | да | нет | да |
| 130 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 12 | ул. Кравченко, 12 | центр дополнительного образования | 24:53:0110111:6 | 760 | да | нет | да | нет | да |
| 131 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 20 | ул. Красных Партизан, 20 | учебный корпус | 24:53:0110108:1 | 1302 | да | нет | да | нет | да |
| 132 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 92 | ул. Ленина, 92 | нежилое помещение | 24:53:0110172:158 | 2557 | да | да | нет | нет | да |
| 133 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 14 | ул. Красных Партизан, 14 | учебный корпус | 24:53:0110108:2 | 1694 | да | нет | да | нет | да |
| 134 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3 | ул. Красных Партизан, 3 | учебный корпус | 24:53:0110092:4 | 5011 | да | нет | да | нет | да |
| 135 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68 | ул. Гоголя, 68 | общественное управление | 24:53:0110173:53 | 1893 | да | нет | да | нет | да |
| 136 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д. 10 | ул. Штабная, д. 10 | нежилое помещение | 24:53:0110127:106 | 2565.9 | да | нет | да | нет | да |
| 137 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 14 | ул. Штабная, 14 | Досуговый центр | 24:53:0110127:2 | 2663 | да | нет | нет | нет | да |
| 138 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 26 | ул. Штабная, 26 | школа | 24:53:0110126:107 | 14677 | да | да | да | да | да |
| 139 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 83 | ул. Октябрьская, 83 | кинопарк | 24:53:0110126:32 | 2084 | да | да | да | нет | да |
| 140 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 74 | ул. Октябрьская, 74 | нежилое помещение | 24:53:0110127:196 | 2057 | да | нет | нет | нет | да |
| 141 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Затубинская, 17 "а" | ул. Затубинская, 17 "а" | оптово-торговая база | 24:53:0110132:7 | 4613 | нет | нет | нет | нет | да |
| 142 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Затубинская, 10 "в" | ул. Затубинская, 10 "в" | земли населенных пунктов для предпринимательской деятельности | 24:53:0110135:24 | 2830 | нет | нет | нет | нет | да |
| 143 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Затубинская, 10 "а" | ул. Затубинская, 10 "а" | стадион «Строитель» | 24:53:0110135:35 | 29535 | да | нет | да | нет | да |
| 144 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, 95 | ул. Мира, 95 | производственные помещения | 24:53:0110148:249 | 14554 | нет | нет | нет | нет | да |
| 145 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан | ул. Красных Партизан | автовокзал | 24:53:0110290:72 | 10336 | да | да | да | нет | да |
| 146 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Герасименко, 62 | ул. Герасименко, 62 | промбаза | 24:53:0110196:2 | 6191 | нет | нет | нет | нет | да |
| 147 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная, 93 "а" | ул. Набережная, 93 "а" | школа | 24:53:0110160:18 | 9164 | да | да | да | да | да |
| 148 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, 8 | ул. Крекерная, 8 | промбаза | 24:53:0110434:1 | 41658 | нет | нет | нет | нет | да |
| 149 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная 149 | ул. Набережная 149 | промбаза | 24:53:0110383:115 | 7099 | нет | нет | нет | нет | да |
| 150 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Чайковского, 26 | ул. Чайковского, 26 | промбаза | 24:53:0110383:101 | 20642 | нет | нет | нет | нет | да |
| 151 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Вокзальная, 18 "д" | ул. Вокзальная, 18 "д" | детский сад | 24:53:0110434:102 | 10557 | да | да | да | да | да |
| 152 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, 18 | ул. Ломоносова, 18 | промзона | 24:53:0110434:16 | 7683 | нет | нет | нет | нет | да |
| 153 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 43 | ул. Суворова, 43 | спецавтобаза | 24:53:0110431:199 | 25356 | нет | нет | нет | нет | да |
| 154 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, 37 | ул. Автомобильная, 37 | школа | 24:53:0110171:41 | 25831 | да | да | да | да | да |
| 155 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 135 | ул. Пушкина, 135 | промбаза | 24:53:0110146:9 | 13319 | нет | нет | нет | нет | да |
| 156 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Молодежная, 20 | ул. Молодежная, 20 | промбаза | 24:53:0110137:10 | 14500 | нет | нет | нет | нет | да |
| 157 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 34 | ул. Кравченко, 34 | детский сад | 24:53:0110113:2 | 10020 | да | да | да | да | да |
| 158 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40 | ул. Мартьянова, 40 | административное здание | 24:53:0110088:42 | 2727 | да | нет | да | нет | да |
| 159 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, 67 | ул. Ачинская, 67 | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 24:53:0110122:25 | 2821 | да | нет | да | нет | да |
| 160 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, 21 "а" | ул. Автомобильная, 21 "а" | детский сад | 24:53:0110171:40 | 7294 | да | да | да | да | да |
| 161 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 46 | ул. Суворова, 46 | нежилое помещение | 24:53:0110174:1 | 3187 | да | да | да | нет | да |
| 162 | Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Скворцовская, 71 "а" | район ул. Скворцовская, 71 "а" | Магазин, аптека, офис | 24:53:0110138:101 | 663 | да | нет | да | нет | да |
| 163 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 21 "а" | Минусинск, ул. Суворова, 21 "а" | Производственная территория | 24:53:0110431:242 | 28380 | нет | нет | нет | нет | да |
| 164 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 9 | ул. Суворова, 9 | Производственная база | 24:53:0110404:6 | 8155 | нет | нет | нет | нет | да |
| 165 | Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, 49 "г" | ул. Утро-Сентябрьское, 49 "г" | Дом культуры | 24:53:0110064:78 | 1346 | да | нет | да | нет | да |

|  |
| --- |
| Приложение 6  к постановлению Администрации города Минусинска  от 18.03.2019 № АГ-388-п  Приложение 6  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы |

**Подпрограмма 1.**

**«Благоустройство дворовых и общественных территорий»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее – подпрограмма) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска |
| Цель подпрограммы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Минусинск |
| Задачи подпрограммы | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Показатели результативности подпрограммы | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, ед.;  количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы, ед.;  количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит - 135 567,46 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 135 567,46 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  в том числе:  средства федерального бюджета – 28 956,86 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 28 956,86 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 101 524,04 тыс. руб. в том числе по годам:  2019 год – 101 524,04 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  средства городского бюджета – 5 086,56 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 5 086,56 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб. |

1. **Постановка общегородской проблемы подпрограммы**

Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Формирование современной городской среды становится общественно-политической задачей и является ключевой задачей приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: парковок, зон отдыха, парков и т. д.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей муниципального образования город Минусинск и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Комфортность городской среды тесно связана с такими понятиями, как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направлены на: улучшение состояния дворовых территорий; обеспечение уличного освещения, обустройство тротуаров, а также благоустройство общественных территорий города Минусинска.

Настоящая подпрограмма разработана в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфортности городской среды.

**2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели**

**результативности подпрограммы**

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Минусинск.

Для достижения поставленной цели, необходимо решение задач, которые требуют комплексный и системный подход. К числу основных задач, относится:

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы ожидается увеличение количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, что способствует повышению имиджа города и повысит качество жизни населения.

Показателями, характеризующими достижение цели подпрограммы, являются:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, ед.;

количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы, ед.;

количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы выполняет МКУ «Управление городского хозяйства».

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского, краевого и федерального бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

А в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое и трудовое участие жителей, заинтересованных лиц, при выполнении работ по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на финансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно действующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в управление экономики администрации города Минусинска до 28 февраля года, следующего за отчетным.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Перечень подпрограммных [м](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B)ероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

Директор МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |
| --- |
| Приложение 1  к подпрограмме «Благоустройство дворовых территории  и общественных территорий» |

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед.  изм. | Вес показ. результ. | Источник информации | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор: увеличение площади благоустроенных:  - дворовых территорий многоквартирных домов;  - общественных территорий;  - мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) | м2 |  | МКУ «Управление городского хозяйства» | 19 240  11 100  64 | 9 148,6  9 210,0 | да |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,5 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 23 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,4 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | МКУ «Управление городского хозяйства» | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. |  | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: Разработка дизайн-проектов | да/нет | 0,1 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к подпрограмме  «Благоустройство дворовых территории  и общественных территорий» |

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | Итого на период 2019-2024 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзРп | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 201F255550 | 244 | 28 956,86 |  |  |  |  |  | 28 956,86 | Совершенствование эстетического состояния 2 общественных территорий - Сквер в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная (сквер у часовни) и прилегающей территории, Проведение комплексного благоустройства 9 дворовых территорий многоквартирных домов |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 244 | 1 524,04 |  |  |  |  |  | 1 524,04 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 244 | 1 783,62 |  |  |  |  |  | 1 783,62 |
| Мероприятие 2. Ремонт (восстановление) парковочных мест и тротуаров | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 2010081200 | 244 | 1 852,94 |  |  |  |  |  | 1 852,94 | Обустройство парковки в сквере в районе музыкальной школы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 3. Участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 201F274510 | 244 | 101 000,00 |  |  |  |  |  | 101 000,00 | Совершенствование эстетического состояния общественной территории – Перекресток Истории |
| Мероприятие 4. Разработка дизайн-проекта «Перекресток Истории» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 2010081490 | 244 | 450,00 |  |  |  |  |  | 450,00 | Разработка дизайн-проекта – не менее 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 135 567,46 |  |  |  |  |  | 135 567,46 |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева