РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018                     	№ АГ-510-п

О    подготовке объектов теплоэнергетики

и    жилищно-коммунального     хозяйства

муниципального     образования       город                                                         Минусинск  к  работе  в   зимний   период

2018-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях повышения надежности работы инженерных систем, стабильной работы предприятий теплоэнергетики, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения нормативных требований к условиям проживания жителей города и режима функционирования инженерных систем в зимний период 2018-2019 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить основные направления при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2018-2019 гг.:

- капитальный ремонт, реконструкция и замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

- ремонт котлов и оборудования котельных, водозаборных и очистительных сооружений;

- подготовка жилищного фонда и внутридомовых систем инженерного обеспечения, восстановление теплового контура зданий;

- создание запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования;

- подготовка объектов теплоэнергетики, инженерных систем (промывка, опрессовка, испытание);

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий, приборов учета в системах энергоснабжения;

- проведение квалифицированной оценки технического состояния инженерных сетей для разработки планов перспективного развития.

2. Утвердить план-график мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2018-2019 гг., согласно приложению.

3. Создать и утвердить комиссию по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг. в составе:

| Меркулов Дмитрий Николаевич | - Глава города Минусинска, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Пономарева Татьяна Ивановна | - директор МКУ «Управление городского хозяйства», заместитель председателя комиссии; |
| Харитонова Наталья Павловна | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и пассажирских перевозок, МКУ «Управление городского хозяйства», секретарь комиссии; |

Члены комиссии:

Циплин 	- Председатель Минусинского городского

Геннадий Геннадьевич 	Совета депутатов;

| Сергеев Сергей Владимирович | - заместитель директора по жилищно-коммунальному хозяйству и пассажирским перевозкам МКУ «Управление городского хозяйства»; |
| --- | --- |
| Максимов Игорь Леонидович Морозов Виктор Федорович | - начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города Минусинска; - заместитель начальника отдела энергонадзора по Республике Хакасии (по согласованию); |
| Кохан Юрий Александрович | - руководитель территориального подразделения по южной группе районов службы строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края (по согласованию); |

4. Рекомендовать руководителям: филиала  Минусинская ТЭЦ                       АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Щукину А.А.,  ПО МЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» Некрасову С.Ф.., ЗАО «Минусинские городские электрические сети» Гончаренко С.М., ООО «Ермак» Кадуличу А.Н., МУП г. Минусинска «Горводоканал» Петровскому В.А., МУП г.Минусинска «Минусинское городское хозяйство» Малявкину Д.А., службы «Минусинскмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз» Менгель А.В. подготовить инженерные сети, оборудование и механизмы к работе в зимних условиях.

5. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Малявкин), обслуживающему муниципальную котельную по  ул. Суворова, 23:

подготовить котельную и сети к работе в зимних условиях;

обеспечить поставку твердого топлива в соответствии с расчетной потребностью на отопительный период 2018-2019 гг.

6. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов муниципального образования город Минусинск, обеспечить исполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2018-2019 гг.

7. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений:

обеспечить выполнение мероприятий по подготовке зданий муниципальных бюджетных и казенных и автономных учреждений к работе в зимний период 2018-2019 гг.;

предоставить в отдел ЖКХ и пассажирских перевозок МКУ «Управление городского хозяйства» паспорта готовности к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг. на здания муниципальных бюджетных и  казенных и автономных учреждений в срок до 10 сентября 2018 года.

8. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева):

обеспечить в установленные сроки представление в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края государственной отчетности по форме №1-ЖКХ (зима);

осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2018-2019 гг.;

предоставить на утверждение в Администрацию города Минусинска лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2019 год для предприятий, организаций и учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета в срок до 01 января 2019 года.

9. Рекомендовать руководителям предприятий - поставщикам жилищно-коммунальных услуг независимо от форм собственности, руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, товариществ домовладельцев, в срок до 10 сентября 2018 года предоставить в отдел ЖКХ и пассажирских перевозок МКУ «Управление городского хозяйства»:

а) отчеты о подготовке к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск в зимний период;

б) акты и паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск.

10. Финансовому управлению администрации города Минусинска (Озерова) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к работе в зимний период в пределах сумм, предусмотренных городским бюджетом на 2018 год.

11. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

13. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Минусинска            	             подпись		          Д.Н. Меркулов

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2018-2019 гг.

| № п/п | Мероприятия | Единицы измерения | К-во | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Составление плана-графика мероприятий по ремонту тепловых сетей, внутренних систем отопления, внутридомовых систем отопления, котельных и теплоустановок, сетей электроснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. |  |  | До 15 мая 2017 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТД, ЖСК |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей МТТК | км | 79,48 | до 01 июля 2018 г. | «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Щукин) | собственные средства |
|  | Проведение гидравлических испытаний арендуемых муниципальных тепловых сетей | км | 46,1 | до 01 июля 2018 г. | ООО «Ермак» (Кадулич) | собственные средства |
|  | Проведение обучения и проверки знаний Правил эксплуатации теплоустановок обслуживающего их персонала |  |  | Июнь-август 2018 г. | Руководители предприятий всех форм собственности |  |
|  | Выполнение промывки внутренних систем отопления и тепловых сетей пневмогидравлическим способом, составление акта промывки тепловых сетей |  |  | Июнь-сентябрь 2018 г. Июнь-15 сентября 2018 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТД, ЖСК | собственные средства |
|  | Выполнение теплового контура зданий |  |  | До 1 октября 2018 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТД, ЖСК | собственные средства |
|  | Проведение ремонта тепловых камер, колодцев, очистки их от мусора, ремонта тепловой изоляции трубопроводов |  |  | До 1 сентября 2018 г. | Руководители предприятий всех форм собственности | собственные средства |
|  | Создание необходимого запаса бурого, каменного угля | тн | согласно нормативов, утвержден-ных МинЭнерго 90 | Октябрь Октябрь | Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Щукин) МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» муниципальная котельная | собственные средства собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану организационно-технических мероприятий по подготовке МТЭЦ к отопительному сезону 2018-2019гг. |  |  | Согласно мероприятий МТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Щукин) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий ООО «Ермак» к отопительному сезону 2018-2019 гг.: - по подготовке арендуемых магистральных тепловых сетей |  |  | Согласно мероприятий ООО «Ермак» | ООО «Ермак» (Кадулич) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий ПО МЭС к отопительному сезону 2018-2019 гг.: |  |  | Согласно мероприятий ПО МЭС | ПО МЭС (Некрасов) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий Службы «Минусинскмежрайгаз» ОАО «Красноярсккрайгаз» к отопительному сезону 2018-2019 гг.: |  |  | Согласно мероприятий Службы «Минусинскмежрайгаз» ОАО «Красноярсккрайгаз» | Служба «Минусинскмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз» (Менгель) | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке жилищного фонда города Мину-синска к отопительному сезону 2018-2019 гг. |  |  | Согласно мероприятий УК, ТСЖ, ТД, ЖСК | Руководители УК, ТСЖ, ТД, ЖСК | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке жилищного фонда и инженерного обеспечения ЖКК МКУ «Управление городского хозяйства» г. Минусинска к отопительному сезону 2018-2019 гг. |  |  | Согласно мероприятий МКУ «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска | МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) | краевой бюджет городской бюджет |
|  | Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке муниципальной котельной по адресу улица Суворова, 23 к отопительному сезону 2018-2019 гг. |  |  | Согласно мероприятий МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» | МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Щукин) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке объектов МУП г. Минусинска «Горводоканал» к работе в зимний период 2018-2019 гг.: водопроводного хозяйства; канализационного хозяйства |  |  | Согласно мероприятий МУП г. Минусинска «Горводоканал» | МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Петровский) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке объектов МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» к работе в зимний период 2018-2019 гг. |  |  | Согласно мероприятий МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» | МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Малявкин) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке объектов ЗАО «Горэлектросеть» к работе в зимний период 2018-2019 гг. |  |  | Согласно мероприятий ЗАО «Горэлектросеть» | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке зданий муниципальных бюджетных учреждений города Минусинска к отопительному сезону 2018-2019 гг. |  |  | Согласно мероприятий муниципальных бюджетных учреждений | Руководители муниципальных бюджетных учреждений | собственные средства |
|  | Подготовка и подача заявки в Энергонадзор по Республики Хакасия на участие инспектора в составе комиссии по оценке готовности к отопительному периоду. |  |  | До 15 мая 2018 г. | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) |  |
|  | Разработать мероприятия по устранению имеющихся замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзор по Республики Хакасия, назначить ответственных лиц за своевременным получением паспортов готовности. |  |  | До 01 июня 2018 г. . | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Обеспечить выполнение мероприятий, по устранению имеющихся замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзор по Республики Хакасия. |  |  | До 15 сентября 2018 г. | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Проведение совещаний (штабов) по вопросам выполнения мероприятий по подготовке к зиме |  |  | 1 раз в месяц | Председатель комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Минусинске к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг. |  |

# Заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства»			подпись	                 С.В. Сергеев

# Text boxes

Приложение

к  постановлению Администрации

города Минусинска

от  11.04.2018 № АГ-510-п