ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО

Правлением ТСЖ                                                                                                                                                 Общим собранием членов ТСЖ

Председатель правления ТСЖ                                                                                                                           Протокол собрания №________

«_____»_____________2019 г.                                                                                                                               «_____»_____________2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по ремонту общедомового  имущества ТМЖ «Тимирязева 9» в 2019 году

| № п/п | мероприятия | единицы измерения | количество | срок исполнения | ответственный исполнитель | источник финансирования | стоимость плановая в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт трубопроводов стояков и труб разлива с запорной арматурой | м/шт. | 30/5 | сентябрь | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 10537 |
| 2 | Завоз ПГС, земли, перегноя, саженцев, выравнивание территории | м3 | 30/2 | май-сентябрь | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 17000 |
| 3 | Устройство ограничителей подъезда к мусорокамерам | шт. | 6 | май-сентябрь | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 6000 |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | пог.м. | 135 | апрель-ноябрь | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 50000 |
| 5 | Установка приборов отопления в мусорокамерах | шт. | 5 | май-сентябрь | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 9000 |
| 6 | Ремонт 8-го подъезда | шт. | 1 | июль | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 150000 (смета) |
| 7 | Ремонт козырьков над балконом | шт. | 1 | май | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 2000 |
| 8 | Изоляция розлива отопления в подвале | пог.м | 20 | август | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 4000 |
| 9 | Устройство спуска в подвал 4 подъезда | шт. | 1 | август | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 35000 |
| 10 | Мелких текущий ремонт подъездов | шт. | 10 | сентябрь-ноябрь | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 10000 |
| 11 | Ремонт (устройство) тротуаров | м2 | 60 | срок по факту | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 140000 |
| 12 | Обрезка высокоствольных деревьев | шт. | 8 | май-октябрь | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 14000 |
| 13 | Ремонт кровли наплавляемыми материалами 1 подъезд | м2 | 80 | май-июнь | Подрядная организация | ТСЖ «Тимирязева 9» | 100000 |