|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Администрации города Минусинска  от 26.10.2018 № АГ-1782-п  Приложение 1  к муниципальной программе  «Обеспечение жизнедеятельности территории» |

**Сведения**

**о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи,  показатели | Ед. изм. | Вес  показа  теля | Источник  информации | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018  год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Обеспечение жизнедеятельности территории | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск | % | Х | МКУ «Управление городского хозяйства», Администрация города Минусинска, Территориальный отдел администрации г. Минусинск | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 |
| 2 | Целевой показатель 2: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения | Да/нет | Х | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | |  |  |  | Да | Да | | Да | Да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 3 | Целевой индикатор 3: создание благоприятных условий жителям и сокращение несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Минусинск | % | Х | Администрация города Минусинска | |  |  |  | 100 |  | |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | - уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 |
| 1.2 | - увеличение количества установленных светильников | шт. | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2498 | 2551 | 2695 | 2898 | 2971 | | 3000 | 3030 |
| 1.3 | - уровень содержания мест захоронений | % | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.4 | - уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС | % | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.5 | - санитарный контроль над безнадзорными домашними животными | голов | 0,05 | | Администрация города Минусинска | 120 | 120 | 257 | 290 | 290 | | 290 | 290 |
| 1.6 | - организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | га | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| 1.7 | - проведение ремонта административных зданий города Минусинска | шт. | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  | 1 | 1 | 2 |  | |  |  |
| 1.8 | - снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске | шт. | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  | 15 | не менее 15 | |  |  |
| 1.9 | - наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинская р. Енисей города Минусинска | шт. | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  | 1 |  | |  |  |
| 1.10 | - ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | не менее 2 500 | |  |  |
| 1.11 | - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | км | 0,05 | | Территориальный отдел администрации г. Минусинска |  |  |  |  | не менее17,4 | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1.12 | - разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | ед. | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 1 | |  |  |
| 1.13 | - устройство ограждения кладбища «Северное – 3» | м | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | не менее 500 | |  |  |
| 1.14 | - проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища «Северное-3» | ед. | 0,05 | | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 1 | |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | - наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск | Да/нет | 0,1 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска |  |  |  | Да | Да | | Да | Да |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели результативности: |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | - улучшение санитарного состояния территории города Минусинска | % | 0,1 | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 80 |  | |  |  |
| 3.2 | - сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов | шт | 0,05 | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 15 |  | |  |  |
| 3.3 | - обеспечение комфортных условий проживания населения города Минусинска | % | 0,05 | | Администрация города Минусинска |  |  |  | 100 |  | |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению Администрации города Минусинска  от 26.10.2018 № АГ-1782-п  Приложение 2  к подпрограмме «Жизнедеятельность города» |

**Перечень мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | | Ожидаемый результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»** | | | | | | |
| 1.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения - 90%. Обслуживание светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп. | Ненадлежащее состояние элементов уличного освещения дорог общего пользования | Показатель 1.1 Приложения 1 |
| 1.2 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Оплата электроэнергии уличного освещения- 100% | Отключение сетей уличного освещения | Показатель 1.2 Приложения 1 |
| 1.3 | Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | 100 % ежегодно | Ненадлежащее содержание мест захоронений | Показатель 1.3 Приложения 1 |
| 1.4 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 2017 | 2020 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга: 2018г. не менее 100 | Неисполнение обязательств | Показатель 1.3 Приложения 1 |
| 1.5 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | 100 % ежегодно осмотры, отсыпка и укрепление дамб, расчистка | Угроза безопасности жизнедеятельности | Показатель 1.4 Приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | инженерной защиты города |  |  |  | русла, пропуск паводковых вод реки Минусинска. | населения |  |
| 1.6 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Проведение мероприятий по борьбе с клещами в местах массового отдыха населения | Наличие клещей в местах массового отдыха населения | Показатель 1.6 Приложения 1 |
| 1.7 | Софинансирование из средств городского бюджета на организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Проведение мероприятий по борьбе с клещами в местах массового отдыха населения | Наличие клещей в местах массового отдыха населения | Показатель 1.6 Приложения 1 |
| 1.8 | Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 2014 | 2020 | Отлов безнадзорных животных не менее:  2018 г. – 290 | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.5 Приложения 1 |
| 1.9 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске – не менее 15 домов в 2018 году | Негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения | Показатель 1.8 Приложения 1 |
| 1.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Ликвидация стихийных свалок | Показатель 1.10 Приложения 1 |
| 1.11 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г . Минусинска | 2017 | 2018 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не менее 17,4 км в 2018 году | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.11 Приложения 1 |
| 1.12 | Софинансирование из средств городского бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г . Минусинска | 2017 | 2018 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос не менее 17,4 км в 2018 году | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.11 Приложения 1 |
| 1.13 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Разработка ПСД | Угроза безопасности жизнедеятельности населения | Показатель 1.12 Приложения 1 |
| 1.14 | Устройство ограждения кладбища «Северное - 3» | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Устройство металлического ограждения протяженностью не менее 500 м | Неисполнение обязательств | Показатель 1.13 Приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.15 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормативам | Ненадлежащее содержание мест захоронений | Показатель 1.3 Приложения 1 |
| 2 | **Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности**» | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Минусинск. | Неисполнение полномочий органа местного самоуправления в области градостроительной деятельности | Показатель 2.1 Приложения 1 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к постановлению Администрации города Минусинска  от 26.10.2018 № АГ-1782-п  Приложение 3  к муниципальной программе  «Обеспечение жизнедеятельности территории» |

**Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на период  2018-2020  годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение жизнедеятельности территории» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 29 003,31 | 21 419,92 | 19 867,92 | 70 291,15 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 28 935,48 | 21 355,32 | 19 803,32 | 70 094,12 |
|  |  | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | х | х | х | х | 67,83 | 64,60 | 64,60 | 197,03 |
| Подпрограмма 1 | «Жизнедеятельность города» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 28 905,43 | 21 419,92 | 19 867,92 | 70 193,27 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 28 837,60 | 21 355,32 | 19 803,32 | 69 996,24 |
|  |  | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | х | х | х | х | 67,83 | 64,60 | 64,60 | 197,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081070 | 240 | 4 424,59 | 4 424,59 | 3 424,59 | 12 273,77 |
| 1.2 | Расходы на оплата уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081100 | 240 | 15 253,05 | 10 448,06 | 10 448,06 | 36 149,17 |
| 1.3 | Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081080 | 240 | 4 658,91 | 3 858,91 | 3 836,91 | 12 354,73 |
| 1.4 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082530 | 240 | 133,50 | 213,18 | 213,18 | 559,86 |
| 1.5 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081090 | 240 | 1 221,79 | 1 561,98 | 1 031,98 | 3 815,75 |
| 1.6 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 0510075550 | 240 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 1.7 | Софинансирование из средств городского бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 05100S5550 | 240 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 14,40 |
| 1.8 | Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0510075180 | 240 | 873,80 | 803,80 | 803,80 | 2 481,40 |
| 1.9 | Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0501 | 0510082550 | 240 | 450,00 |  |  | 450,00 |
| 1.10 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082500 | 240 | 600,00 |  |  | 600,00 |
| 1.11 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | 012 | 0310 | 0510074120 | 240 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 193,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.12 | Софинансирование из средств городского бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | 012 | 0310 | 05100S4120 | 240 | 3,23 |  |  | 3,23 |
| 1.13 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | Администрация города Минусинска | 005 | 0113 | 0510082580 | 240 | 95,00 |  |  | 95,00 |
| 1.14 | Устройство ограждения кладбища «Северное-3» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082510 | 240 | 1 050,00 |  |  | 1 050,00 |
| 1.15 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082580 | 240 | 32,16 |  |  | 32,16 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение градостроительной деятельности» | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 97,88 | Х | Х | 97,88 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 97,88 | Х | Х | 97,88 |
| 2.1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» | Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 97,88 | - | - | 97,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1 | Софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировки территории | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 05200S4660 | 244 | 9,88 | - | - | 9,88 |
| 2.1.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировки территории | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0520074660 | 244 | 88,00 | - | - | 88,00 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к постановлению Администрации города Минусинска  от 26.10.2018 № АГ-1782-п  Приложение 4  к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории» |
|  |  |

**Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Объемы финансирования | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| текущий финансовый год - 2018 | первый год планового периода - 2019 | второй год планового периода - 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО по программе: | 70 291,15 | 29 003,31 | 21 419,92 | 19 867,92 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 67 407,95 | 27 936,91 | 20 511,52 | 18 959,52 |
|  | Краевой бюджет | 2 883,20 | 1 066,40 | 908,40 | 908,40 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего: | 70 193,27 | 28 905,43 | 21 419,92 | 19 867,92 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 67 398,07 | 27 927,03 | 20 511,52 | 18 959,52 |
|  | Краевой бюджет | 2 795,20 | 978,40 | 908,40 | 908,40 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2, всего: | 97,88 | 97,88 | Х | Х |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Бюджет города | 9,88 | 9,88 | Х | Х |
|  | Краевой бюджет | 88,00 | 88,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к постановлению Администрации города Минусинска  от 26.10.2018 № АГ-1782-п  Приложение 1  к подпрограмме «Жизнедеятельность города» |

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевой индикатор: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск | | | | | | | | | |
| 1. | Показатели результативности:  уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | МКУ «Управление городского хозяйства» | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 2. | увеличение количества установленных светильников | шт. | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2498 | 2551 | 2695 | 2898 | 2971 | 3000 | 3030 |
| 3. | уровень содержания мест захоронений | % | МКУ «Управление городского хозяйства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | уровень содержания инженерных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС | % | МКУ «Управление городского хозяйства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | санитарный контроль над безнадзорными домашними животными | голов | Администрация города Минусинска | 120 | 120 | 257 | 290 | 290 | 290 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | га | МКУ «Управление городского хозяйства» | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 7. | проведение ремонта административных зданий города Минусинска | шт. | МКУ «Управление городского хозяйства» |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| 8. | снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске | шт. | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  | 15 | не менее 15 |  |  |
| 9. | наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске | шт. | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10. | ликвидация несанкционированных свалок | М3 | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | не менее 2 500 |  |  |
| 11. | обеспечение первичных мер пожарной безопасности | км | Территориальный отдел администрации г. Минусинска |  |  |  |  | не менее 17,4 |  |  |
| 12. | разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | ед. | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13. | устройство ограждения кладбища «Северное-3» | м | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | не менее 500 |  |  |
| 14. | проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища «Северное-3» | ед. | Администрация города Минусинска |  |  |  |  | 1 |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к постановлению Администрации города Минусинска  от 26.10.2018 № АГ-1782-п  Приложение 2  к подпрограмме «Жизнедеятельность города» |

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на период  2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год  2018 | первый год планового периода  2019 | второй год планового периода  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1. Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081070 | 244 | 4 424,59 | 4 424,59 | 3 424,59 | 12 273,77 | Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения повысится до 90% в 2018г. Обслуживание  светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп. |
| Мероприятие 2. Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081100 | 244 | 15 253,05 | 10 448,06 | 10 448,06 | 36 149,17 | Оплата электроэнергии |
| Мероприятие 3. Текущее содержание мест захоронений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081080 | 244 | 4 658,91 | 3 858,91 | 3 836,91 | 12 354,73 | 100 % ежегодно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 4. Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082530 | 244 | 133,50 | 213,18 | 213,18 | 559,86 | Подъем и доставка неизвестных и безродных трупов до морга:  2018 г. не менее 100 трупов |
| Мероприятие 5. Текущее содержание, ремонт и эксплуатация объектов инженерной защиты города | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510081090 | 244 | 1 221,79 | 1 561,98 | 1 031,98 | 3 815,75 | 100 % ежегодно осмотры, отсыпка и укрепление дамб, расчистка русла, пропуск паводковых вод реки Минусинска. Сбор исходных данных для разработки деклара ции безопасности на комплекс гидротехнических сооружений. Страхование безопасности гидротехнических сооружений. |
| Мероприятие 6. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 0510075550 | 244 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 | Проведение мероприятий по борьбе с клеща  ми в местах массового отдыха населения |
| Мероприятие 7. Софинансирование из средств городского бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | Администрация города Минусинска | 005 | 0909 | 05100S5550 | 244 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 14,40 | Проведение мероприятий по борьбе с клеща  ми в местах массового отдыха населения |
| Мероприятие 8. Отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Администрация города Минусинска | 005 | 0412 | 0510075180 | 244 | 873,80 | 803,80 | 803,80 | 2 481,40 | Отлов безнадзорных животных не менее:  2018 г.- 290 голов |
| Мероприятие 9. Снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0501 | 0510082550 | 244 | 450,00 |  |  | 450,00 | Снос аварийных домов – не менее 15 домов в 2018 году |
| Мероприятие 10. Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082500 | 244 | 600,00 |  |  | 600,00 | Ликвидация стихийных свалок – объем ликвидируемых свалок в 2018 году не менее 2 500 м3 |
| Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | 012 | 0310 | 0510074120 | 244 | 64,60 | 64,60 | 64,60 | 193,80 | Проведение мероприятий, направленных на организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 12. Софинансирование из средств городского бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Территориальный отдел администрации г. Минусинска | 012 | 0310 | 05100S4120 | 244 | 3,23 |  |  | 3,23 | прокладка минерализованных защитных противопожарных полос (не менее 17,4 км в 2018 г.) |
| Мероприятие 13. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 | Администрация города Минусинска | 005 | 0113 | 0510082580 | 240 | 95,00 |  |  | 95,00 | Разработка проектно-сметной документации |
| Мероприятие 14. Устройство ограждения кладбища «Северное – 3» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082510 | 244 | 1 050,00 |  |  | 1 050,00 | Устройство металлического ограждения, протяженностью 500 м |
| Мероприятие 15. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка для размещения кладбища | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0510082590 | 244 | 32,16 |  |  | 32,16 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормативам земельного участка |
|  |  |  |  |  |  | 28 905,43 | 21 419,92 | 19 867,92 | 70 193,27 |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 7

к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.10.2018 № АГ-1782-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности»

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | Итого на период  2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий финансовый год 2018 | Первый год планового периода  2019 | Второй год планового периода  2020 |
| Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» | Х | Х | Х | Х | 97,88 | Х | Х | 97,88 |  |
| Софинансирование по субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировки территории | 005 | 0412 | 05200S4660 | 244 | 9,88 | Х | Х | 9,88 | Наличие проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Минусинск |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на раз работку документации по планировке территории | 005 | 0412 | 0520074660 | 244 | 88,00 | Х | Х | 88,00 |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –

главный архитектор администрации города Минусинска подпись А.Е. Рославцев