Приложение 1

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2250-п

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»

**Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | сроки | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» | | | | | | |
| 1.1 | Развешивание и снятие флагов | Администрация горда Минусинска | 2017 | 2018 | Развешивание и снятие ежегодно флагов в количестве 2 100 штук | Город в преддверии праздника будет не украшен | Показатель 1.1  Приложения 1 |
| 1.2 | Текущее содержание скверов и зеленых насаждений | Администрация горда Минусинска | 2014 | 2020 | Приведением в надлежащее состояние элементов благоустройства. | Содержание скверов и зеленых насаждений не будет соответствовать нормативным требованиям | Показатель 1.1  Приложения 1 |
| 1.3 | Благоустройство территории мест массового отдыха | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Благоустройство сквера энергетиков в районе ул. Красноармейская | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1  Приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | Мероприятие по демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск | Администрация города Минусинска | 2017 | 2018 | Демонтаж движимого имущества | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1  Приложения 1 |
| 1.5 | Изготовление и монтаж указателей улиц | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | Изготовление и монтаж указателей улиц в количестве – 1 036 шт. | Не соблюдение правил адресации жилых домов | Показатель 1.1  Приложения 1 |
| 1.6 | Разработка форэскиза и дизайн-проекта благоустройства исторического квартала в городе Минусинске | Администрация города Минусинска | 2018 | 2018 | 1. Изготовление презентации в электронном виде с разработкой 3-D моделей. 2. Разработка аналитических схем по благоустройству исторического квартала | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1  Приложения 1 |
| 2 | Подпрограмма 2: «Мой любимый город» | | | | | | |
| 2.1 | Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» | Администрация горда Минусинска | 2014 | 2018 | Увеличение количества заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город». | Жители города не смогут участвовать в конкурсе «Мой любимый город» | Показатель 1.2  Приложения 1 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2250-п

Приложение 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»

**Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на период  2018-2020  годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 7 029,48 | 4 018,54 | 3 008,54 | 14 056,56 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 7 029,48 | 4 018,54 | 3 008,54 | 14 056,56 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 6 629,48 | 4 018,54 | 3 008,54 | 13 656,56 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 6 629,48 | 4 018,54 | 3 008,54 | 13 656,56 |
| 1.1 | Развешивание и снятие флагов | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081080 | 240 | 79,90 |  |  | 79,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Текущее содержание скверов и  зеленых насаждений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081040 | 240 | 4 018,54 | 4 018,54 | 3 008,54 | 11 045,62 |
| 1.3 | Благоустройство территории мест массового отдыха | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081120 | 240 | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |
| 1.4 | Мероприятие по демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081620 | 240 | 198,84 |  |  | 198,84 |
| 1.5 | Изготовление и монтаж указателей улиц | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610082590 | 240 | 634,20 |  |  | 634,20 |
| 1.6 | Разработка форэскиза и дизайн-проекта благоустройства исторического квартала в городе Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081050 | 240 | 198,00 |  |  | 198,00 |
| Подпрограмма 2 | «Мой любимый город» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 400,00 |  |  | 400,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 400,00 |  |  | 400,00 |
|  | Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0620081010 | 360 | 400,00 |  |  | 400,00 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2250-п

Приложение 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»

**Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| текущий финансовый год - 2018 | первый год планового периода - 2019 | второй год планового периода - 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО по программе: | 14 056,56 | 7 029,48 | 4 018,54 | 3 008,54 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 14 056,56 | 7 029,48 | 4 018,54 | 3 008,54 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего: | 13 656,56 | 6 629,48 | 4 018,54 | 3 008,54 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 13 656,56 | 6 629,48 | 4 018,54 | 3 008,54 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2, всего: | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 4

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2250-п

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство муниципального образования город

Минусинск»

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммные мероприятия, | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на период 2018-2020 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год  2018 | первый год планового периода  2019 | второй год планового периода  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Задача - приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Развешивание и снятие флагов | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081080 | 244 | 79,90 |  |  | 79,90 | Развешивание и снятие 2100 флагов ежегодно | |
| Мероприятие 1.2. Текущее содержание скверов и зеленых насаждений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081040 | 244 | 4 018,54 | 4 018,54 | 3 008,54 | 11 045,62 | Выкашивание газонов в скверах газонокосилкой с вывозом травы, валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчев | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ки пня при D ствола до 100 см, с вывозом, стрижка живых изгородей с выво зом отходов; вырезка поросли; декоративная обрезка; посадка саженцев; разбив ка клумб; уборка и вывоз мусора в период проведе ния субботника | |
| Мероприятие 1.3. Благоустройство территории мест массового отдыха | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081120 | 244 | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 | 2018 г.- благоустройство сквера энергети ков в районе ул. Красноармейская | |
| Мероприятие 1.4. Мероприятие по демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории муниципального образования город Минусинск» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081620 | 244 | 198,84 |  |  | 198,84 | Планируется демонтировать объекты движимого имущества | |
| Мероприятие 1.5.  Изготовление и монтаж указателей улиц | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610082590 | 244 | 634,20 |  |  | 634,20 | | Изготовление и монтаж указателей улиц в количестве – 1 036 шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Мероприятие 1.6. Разработка форэскиза и дизайн-проекта благоустройства исторического квартала в городе Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081050 | 244 | 198,00 |  |  | 198,00 | | Изготовление презентации в электронном виде с разработкой 3-D моделей.  Разработка аналитических схем по благоустройству исторического квартала |
|  |  |  |  |  |  | 6 629,48 | 4 018,54 | 3 008,54 | 13 656,56 |  | |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева