Приложение

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 30.10.2018 № АГ-1831-п

Приложение

к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2035-п

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация города Минусинска  |
| Соисполнители муниципальной программы  | Соисполнители отсутствуют |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии)  | подпрограмма 1. «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»;подпрограмма 2. «Мой любимый город». |
| Цели муниципальной программы |  - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск;  - поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск. |
| Задачи муниципальной программы | - приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства;- массовое привлечение жителей города к участию в улучшении внешнего облика города Минусинска. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 -2021 годы |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности программы  | целевые показатели:- увеличение площади благоустроенных территорий города;- количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».Показатели результативности:- площадь территории города, на которой выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования город Минусинск;- количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет – 13 456,14 тыс. рублей, из них:в 2019 году – 5 620,54 тыс. рублей;в 2020 году – 4 620,54 тыс. рублей;в 2021 году – 3 215,06 тыс. рублей;в том числе:средства городского бюджета – 13 456,14 тыс. рублей, из них:в 2019 году – 5 620,54 тыс. рублей;в 2020 году – 4 620,54 тыс. рублей;в 2021 году – 3 215,06 тыс. рублей. |

1. **Общая характеристика текущего состояния благоустройства муниципального образования город Минусинск.**

**Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.**

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования город Минусинск. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования город Минусинск, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков существуют не во всех районах города. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  удовлетворительное состояние и все же нуждаются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала города и эффективного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.

Данная программа разработана для удовлетворения потребности населения в обеспечении экологической безопасности в городе, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению города, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства на территории муниципального образования город Минусинск:

необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику города;

содействие развитию культурно-спортивной сферы на территории города, строительство дополнительных спортивно-игровых и обучающих площадок, в связи с тем, что в этой отрасли города на сегодня наблюдается определенный дефицит.

Уровень благоустройства города, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития города.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству городских территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, создаст возможность развития спортивного движения в городе.

Основными целями программы являются:

Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, приведением в надлежащее состояние элементов благоустройства.

Цель 2. Поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск.

Для достижения цели планируется массовое привлечение жителей города к участию в улучшении внешнего облика города Минусинска.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2021 годы.

1. **Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм**

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

 - «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» (Приложение 5 к программе);

 - «Мой любимый город» (приложение 6 к программе).

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» является приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства.

Целевым индикатором подпрограммы «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» является увеличение площади территории города, на которой выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования город Минусинск.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Мой любимый город» является увеличение количества заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Целевым индикатором подпрограммы «Мой любимый город» является количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы**

Для достижения целей и задач муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» принятие нормативных правовых актов не требуется.

1. **Перечень целевых индикаторов и показателей результативности**

**муниципальной программы**

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Целевыми индикаторами программы являются:

- увеличение площади благоустроенных территорий города;

- количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Показателями результативности реализации программы являются:

- увеличение площади территории города, на которой выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования город Минусинск;

- увеличение количества участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное** **обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников**

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на финансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы подробно представлен в соответствующих подпрограммах.

 МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов отдельных и основных мероприятий программы.

Общий объем финансирования программы составляет – 13 456,14 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 5 620,54 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 620,54 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 215,06 тыс. рублей;

в том числе:

средства городского бюджета – 13 456,14 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 5 620,54 тыс. рублей;

в 2020 году – 4 620,54 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 215,06 тыс. рублей.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы приведена в Приложении 3 к программе.

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в Приложении 4 к программе.

Директор МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности  | Ед.изм. | Вес показателя | Источник информации | Период. определ. значений целевых индикат. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск |
| 1 | Целевой индикатор 1. Увеличение площади благоустроенных территорий города | % | Х | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 | 40 | 40 | 40,83 | 40,85 | 40,94 | 40,89 | 40,89 | 40,89 |
| 2 | Целевой индикатор 2. Количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город» | заявка | Х | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 | 260 | 270 | 317 | 273 | 270 | 270 |  |  |
| 3 | Целевой индикатор 3. Увеличение площади благоустроенных:- дворовых территорий многоквартирных домов;- территорий общего пользования города;- мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) | м2 | Х | МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 |  |  |  | 20 2771959534342 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Подпрограмма 1. Благоустройство муниципального образования город Минусинск |
| 1.1 | Показатель результативности: площадь территории города, на которой выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования город Минусинск | % | 0,7 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 4 | 0,73 | 0,76 | 0,83 | 0,94 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Подпрограмма 2. «Мой любимый город» |
| 2.1 | Показатель результативности: количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город» | % | 0,3 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 4 | 85,20 | 85,90 | 83,00 | 94,14 | 83,00 | 83,10 | 83,15 | 83,15 |
|  | Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды на 2017 год |
| 3.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы | ед. |  | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 3.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных территорий общего пользования города в рамках подпрограммы | ед. |  | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.3 | Показатель результативности 3: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках подпрограммы | ед. |  | МКУ «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» |
| **Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | сроки | Ожидаемый результат(краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» |
| 1.1 | Развешивание и снятие флагов | Администрация горда Минусинска | 2017 | 2020 | Развешивание и снятие ежегодно флагов в количестве 2 100 штук | Город в преддверии праздника будет не украшен | Показатель 1.1Приложения 1 |
| 1.2 | Текущее содержание скверов и зеленых насаждений | Администрация горда Минусинска | 2014 | 2021 | Приведением в надлежащее состояние элементов благоустройства.  | Содержание скверов и зеленых насаждений не будет соответствовать нормативным требованиям | Показатель 1.1Приложения 1 |
| 1.3 | Благоустройство исторического квартала | Администрация города Минусинска | 2019 | 2019 | Устройство покрытия из брусчатки S= 1350 м2 | Не исполнение обязательств | Показатель 1.1Приложения 1 |
| 2 | Подпрограмма 2: «Мой любимый город» |
| 2.1 | Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» | Администрация горда Минусинска | 2014 | 2021 | Увеличение количества заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город». | Жители города не смогут участвовать в конкурсе «Мой любимый город» | Показатель 1.2Приложения 1 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»**Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на период2019-2021годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 5 620,54 | 4 620,54 | 3 215,06 | 13 456,14 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 5 620,54 | 4 620,54 | 3 215,06 | 13 456,14 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 5 220,54 | 4 220,54 | 2 815,06 | 12 256,14 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 5 220,54 | 4 220,54 | 2 815,06 | 12 256,14 |
| 1.1 | Развешивание и снятие флагов | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081080 | 240 | 202,00 | 202,00 |  | 404,00 |
| 1.2 | Текущее содержание скверов и зеленых насаждений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081040 | 240 | 4 018,54 | 4 018,54 | 2 815,06 | 10 852,14 |
| 1.3 | Благоустройство исторического квартала  | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081030 | 240 | 1 000,00  |  |  | 1 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 |  «Мой любимый город» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 200,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 200,00 |
| 2.1 | Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0620081010 | 360 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 200,00 |

 |
| Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева |

Приложение 4

к муниципальной программе «Благоустройство

территории муниципального образования город

Минусинск»

**Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования |
| Всего | в том числе по годам |
| текущий финансовый год - 2019 | первый год планового периода - 2020 | второй год планового периода - 2021 |
| 1 | ВСЕГО по программе: | 13 456,14 | 5 620,54 | 4 620,54 | 3 215,06 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 13 456,14 | 5 620,54 | 4 620,54 | 3 215,06 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего: | 12 256,14 | 5 220,54 | 4 220,54 | 2 815,06 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 12 256,14 | 5 220,54 | 4 220,54 | 2 815,06 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2, всего: | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 5

к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»

**Подпрограмма 1.**

**«Благоустройство муниципального образования город Минусинск»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» (далее – подпрограмма) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – МКУ «Управление городского хозяйства»)  |
| Цель подпрограммы | - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск  |
| Задачи подпрограммы | - приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства |
| Показатели результативности подпрограммы | площадь территории города, на которой выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования город Минусинск |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого и городского бюджета составляет – 12 256,14 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 5 220,54 тыс. рублей;в 2020 году – 4 220,54 тыс. рублей;в 2021 году – 2 815,06 тыс. рублей;в том числе:за счет городского бюджета – 12 256,14 тыс. рублейв 2019 году – 5 220,54 тыс. рублей;в 2020 году – 4 220,54 тыс. рублей;в 2021 году – 2 815,06 тыс. рублей.  |

**Основные разделы подпрограммы**

1. **Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования город Минусинск. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования город Минусинск, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и парков существуют не во всех районах города. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  удовлетворительное состояние и все же нуждаются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала города и эффективного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.

В целом в муниципальном образовании город Минусинск сложилась проблемная ситуация во всех сферах благоустройства, что требует комплексного, взаимоувязанного решения вопросов благоустройства и обуславливает необходимость применение программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит:

- определить приоритетность мероприятий и объектов Программы;

- обосновать необходимый объем финансирования объектов Программы;

- выработать оптимальные способы комплексного решения проблем и эффективные механизмы реализации Программы;

- обеспечить методическое единство подходов к реализации мероприятий Программы, концентрацию и наиболее рациональное использование бюджетных и привлеченных средств;

- разработать и реализовать целенаправленную градостроительную политику.

Комплексность задачи обуславливает необходимость согласованных совместных действий муниципальных структур и предпринимателей. Проблема носит межведомственный, межотраслевой и комплексный характер.

Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики, разработки единой системы мероприятий.

Необходимость обеспечить эффективное освоение значительных бюджетных средств требует адекватной системы мониторинга и контроля.

1. **Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи по приведению в надлежащее состояние элементов благоустройства.

Реализация мероприятий программы рассчитана на период - с 2014 по 2021 год:

Показателями результативности подпрограммы является:

- площадь территории города, на которой выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования город Минусинск.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к подпрограмме.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

 Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление городского хозяйства», Администрация города Минусинска.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из городского бюджета и краевого бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на финансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисление денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов.

Администрация и МКУ «Управление городского хозяйства» несут ответственность за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий подпрограммы.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в управление экономики администрации города Минусинска до 28 февраля года, следующего за отчетным.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 07.05.2018 № АГ-644-п)

Контроль за исполнением средств бюджета города и средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией города Минусинска и МКУ «Управление городского хозяйства».

(в редакции постановления Администрации города Минусинска от 07.05.2018 № АГ-644-п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Приложении 2 к подпрограмме.

Директор МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к подпрограмме «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»  |
| **Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях** |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник информации | отчетный финансовый год2014 | отчетный финансовый год2015 | отчетный финансовый год2016 | отчетный финансовый год2017 | отчетный финансовый год 2018 | текущий финансовый год 2019  | Первый год планового периода 2020 | Второй год планового периода 2021 |
| Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск  |
| 1.1 | Площадь территории города, на которой выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования город Минусинск | % | МКУ «Управление городского хозяйства» | 0,73 | 0,76 | 0,83 | 0,94 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 89,00 |
| Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к подпрограмме «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» |
| **Перечень подпрограммных мероприятий**   |
| Подпрограммные мероприятия, | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на период 2019-2021 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача - Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства |
| Мероприятие 1.1. Развешивание и снятие флагов  | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081080 | 244 | 202,00 | 202,00 |  | 404,00 | Развешивание и снятие 2100 флагов ежегодно |
| Мероприятие 1.2. Текущее содержание зеленых насаждений | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081040 | 244 | 4 018,54 | 4 018,54 | 2 815,06 | 10 852,14 | Выкашивание газонов в скверах газонокосилкой с вывозом травы, валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчев ки пня при D ствола до 100 см, с вывозом, стрижка живых изгородей с  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вывозом отходов; вырезка поросли; декоративная обрезка; посадка саженцев; разбив ка клумб; уборка и вывоз мусора в период проведе ния субботника |
| Мероприятие 1.3. Благоустройство исторического квартала | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0610081140 | 244 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | Устройство покрытия из брусчатки S=1350м2 |
|  |  |  |  |  |  | 5 220,54 | 4 220,54 | 2 815,06 | 12 256,14 |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

Приложение 6

к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»

**Подпрограмма 2.**

**«Мой любимый город»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Мой любимый город» (далее – подпрограмма) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – МКУ «Управление городского хозяйства») |
| Цель подпрограммы | поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск |
| Задачи подпрограммы | массовое привлечение жителей города к участию в улучшении внешнего облика города Минусинска |
| Показатели результативности подпрограммы | количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств городского бюджета составляет 1 200,00 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году - 400,00 тыс. рублей;в 2020 году - 400,00 тыс. рублей;в 2021 году - 400,00 тыс. рублей. |

**Основные разделы подпрограммы**

1. **Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Участие жителей муниципального образования город Минусинск, общественных организаций по месту жительства в благоустройстве и озеленении города, содержании жилищного фонда и прилегающих к нему территорий социально значимо для муниципального образования город Минусинск.

По инициативе Администрации города Минусинска, на протяжении нескольких лет в муниципальном образовании город Минусинск сложилась и развивается традиция привлечения средств городского бюджета на проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» среди домовых и уличных комитетов на лучшую в плане благоустройства улицу, двор, балкон, придомовую территорию, а именно – материальное и моральное поощрение всех его участников.

Муниципальное образование город Минусинск богато своими патриотами, неравнодушными к родному городу людьми. Востребованность смотра-конкурса подтверждает большое количество его участников. С каждым годом это мероприятие вовлекает в улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск все большее число не только домовых и уличных комитетов, но и других общественных организаций, трудовых коллективов учреждений, предприятий и жителей города. Оно находит отклик у минусинцев, благодаря чему смотр-конкурс имеет широкий общественный резонанс среди населения и в средствах массовой информации города.

Если в 2014 году число участников конкурса насчитывало 254 человека, то уже в 2017 году оно выросло до 330 человек. Причем многие участники выступали от имени трудовых коллективов, общественных организаций. В конкурс активно включились товарищества собственников жилья, управляющие компании, жилищные кооперативы.

Данная подпрограмма, за счет материального стимулирования принявших участие в смотре-конкурсе, расширяет рамки его участников, привлекает к нему внимание различных организаций, предприятий, общественных организаций, отдельных жителей, и в конечном результате делает город ухоженнее, чище, уютнее и красивее.

1. **Основная цель, задачи, сроки выполнения**

**и показатели результативности подпрограммы**

Целью подпрограммы является поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

массовое привлечение жителей города к участию в содержании жилищного фонда и прилегающих территорий;

активизация деятельности домовых, уличных комитетов, трудовых коллективов, жителей города и других общественных формирований по месту жительства, по благоустройству и озеленению города.

Решение вышеуказанных задач планируется путем проведения городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город».

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период - с 2014 по 2021 год:

Показателем результативности подпрограммы является:

количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в Приложении 1 к подпрограмме.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства».

Главным распорядителем бюджетных средств, необходимых для реализации подпрограммы, является Администрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

Участниками подпрограммы являются: домовые и уличные комитеты, трудовые коллективы учреждений, предприятий и организаций города, общественные некоммерческие организации, граждане.

Механизм реализации подпрограммы основывается на выполнении подпрограммных мероприятий ее исполнителями, в соответствии с порядком проведения смотра-конкурса, утвержденного постановлением Администрации города Минусинска.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе заявок, поданных населением на участие в смотре-конкурсе.

Условия конкурса определяются порядком проведения смотра-конкурса улиц, дворов, подъездов, балконов, придомовых территорий.

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска предоставляет отчеты о реализации программы, в соответствии с постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в управление экономики администрации города Минусинска до 28 февраля года, следующего за отчетным.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Контроль за исполнением средств бюджета города и средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Приложении 2 к подпрограмме.

Директор МКУ

«Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к подпрограмме «Мой любимый город»  |
| **Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях** |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник информации | отчетный финансовый год2014 | отчетный финансовый год2015 | отчетный финансовый год2016 | отчетный финансовый год2017 | отчетный финансовый год 2018 | текущий финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 |
| Целевой индикатор: поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск |
| 1.1 | Количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город» | % | МКУ «Управление городского хозяйства» | 85,20 | 85,90 | 83,00 | 94,14 | 83,00 | 83,10 | 83,15 | 83,15 |
| Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева |
|  |  |
|  |
| Приложение 2к подпрограмме «Мой любимый город»  |

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Итого на период 2019 - 2021  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020  | второй год планового периода 2021 |
| Мероприятие 1. Проведение городского конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый город» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0620081010 | 360 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 200,00 | вручение денежных призов по 8 номинациям  |
|   |   |   |   |   |   | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 200,00 |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись Т.И. Пономарева