РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № АГ-1223-п

Об особенностях реализации отдельных положений Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для обеспечения муниципальных нужд города Минусинска в условиях санкций, руководствуясь Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, постановляю:

1. Установить, что допускается изменение по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, договоров, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд города Минусинска (далее - контракты), если при исполнении таких контрактов, договоров, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в случае, если предметом таких контрактов, договоров является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги.

2. Утвердить [Порядок](#P36) изменения по соглашению сторон существенных условий контрактов, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Создать комиссию по рассмотрению возможности изменения существенных условий контракта в составе, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города подпись А.О. Первухин

Приложение № 1

к Постановлению

администрации города Минусинска

от 21.06.2022 г. № АГ-1223-п

Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд города Минусинска, если при их исполнении возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

1. Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд города Минусинска, если при их исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории города Минусинска единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года (далее - контракты) муниципальными заказчиками города Минусинска (далее - заказчики).

2. При возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - поставщик), заказчик при поступлении от поставщика обращения об изменении всех или отдельных существенных условий контракта (далее - обращение), которое должно содержать реквизиты контракта (в том числе наименование, дату заключения, номер контракта), номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, действующие и новые существенные условия контракта, изменение которых предполагается осуществить, а также обоснование и документы, подтверждающие независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, осуществляет:

- проверку обращения на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- оценивает обращение на предмет обоснованности предлагаемых изменений.

3. Документами, подтверждающими независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, являются:

- письменное подтверждение от производителей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки);

- письменный расчет от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об увеличении ими цены на товар, работу, услугу;

- иные документы, подтверждающие не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.

4. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня поступления обращения совершает действия, предусмотренные [пунктом 2](#P44) Порядка и направляет предложения о рассмотрении возможности изменения существенных условий контракта в комиссию по рассмотрению возможности изменения существенных условий контракта (далее - комиссия).

Предложение о рассмотрении возможности изменения существенных условий контракта должно содержать реквизиты контракта (в том числе наименование, дату заключения, номер контракта), номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, действующие и новые существенные условия контракта, изменение которых предполагается осуществить, а также обоснование, подтверждающее не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.

К предложению о рассмотрении возможности изменения существенных условий контракта прикладываются обращение и документы, подтверждающие независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, предусмотренные [пунктами 2](#P44) и [3](#P47) Порядка;

5. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения и документов, предусмотренных [пунктом 4](#P51) Порядка, рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

- о направлении рекомендации главе города Минусинска принять решение об изменении по соглашению сторон всех или отдельных существенных условий контрактов и возможности определения товаров, работ, услуг, в отношении которых допускается изменение по соглашению сторон существенных условий контрактов;

- о направлении заказчику решения о невозможности изменения по соглашению сторон существенных условий контракта.

Основаниями невозможности изменения по соглашению сторон существенных условий контракта являются:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных [пунктом 4](#P51) Порядка, в том числе отсутствие обоснования и (или) документов, подтверждающих независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта;

- предлагаемые изменения существенных условий контракта нарушают требования статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- указанные в обосновании обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта.

Решение комиссии оформляется протоколом.

Протокол должен содержать наименование товара, работы или услуги и код в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг (КТРУ) или Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), перечень всех или отдельных существенных условий контракта, в отношении которых допускается изменение по соглашению сторон.

Выписка из протокола, содержащая решение и сведения, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 1 рабочего дня со дня составления протокола направляется заказчику, направившему предложение.

6. Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты получения выписки из протокола, содержащего рекомендательное решение об изменении по соглашению сторон всех или отдельных существенных условий контракта, предусмотренное [пунктом 5](#P54) Порядка, но не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии, на котором принято такое решение, разрабатывает проект постановления Администрации города Минусинска об изменении по соглашению сторон всех или отдельных существенных условий контракта и об определении товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых является предметом контракта, при исполнении которого возможно изменение всех или отдельных существенных условий контрактов (далее - распоряжение).

Проект постановления должен содержать реквизиты протокола комиссии, наименование товара, работы и услуги и код в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг (КТРУ) или Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), перечень существенных условий контракта, которые могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с рекомендациями комиссии.

7. Заказчики вправе заключить дополнительное соглашение к контракту в соответствии с постановлением Администрации города Минусинска о возможности изменения по соглашению сторон контракта существенных условий контракта с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств муниципального бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В дополнительном соглашении к контракту указываются реквизиты постановления Администрации города Минусинска о возможности изменения заказчиками существенных условий контракта, в соответствии с которым изменяются существенные условия контракта.

8. Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за датой заключения дополнительного соглашения к контракту, заказчик направляет в контрольный орган в сфере закупок муниципального образования город Минусинск уведомление о заключении дополнительного соглашения. К такому уведомлению прилагаются копия контракта, копия заключенного в соответствии с Порядком дополнительного соглашения и копия постановления Администрации города Минусинска, на основании которого заключено дополнительное соглашение.

9. Сведения о дополнительном соглашении к контракту, заключенном в соответствии с Порядком, вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение № 2

к Постановлению

администрации города Минусинска

от 21.06.2022 г. № АГ-1223-п

Состав комиссии по рассмотрению возможности изменения

существенных условий контракта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Савин Юрий Александрович  |  | - Первый заместитель Главы города, председатель комиссии |
| Веккессер Эдуард Карлович |  | - заместитель Главы города по экономике, финансам - инвестиционный уполномоченный, заместитель председателя комиссии |
| Филяев Владимир ИвановичЧлены комиссии: |  | - первый заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства», секретарь комиссии  |
| Симахина Юлия Сергеевна |  | - директор МКУ «Управление муниципальными закупками», член комиссии  |
| Крафт Екатерина Павловна |  | - ведущий специалист – юрист отдела правовой работы управления правовой и организационно-контрольной работы администрации города Минусинска, член комиссии |