РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021 № АГ-1435-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях улучшения качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (с изменениями от 30.10.2020 №АГ-2036-п, от 04.02.2021 № АГ-162-п, от 13.05.2021 № АГ-800-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»:

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 8 к программе «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города подпись А.О. Первухин

Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска

от 17.08.2021 № АГ-1435-п

Приложение 1

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора,  показателя результативности | Ед.  изм. | Вес  показ. результ. | Источник информации | Периодичн. определен. значений целевых индикаторов | | | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор:  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);  - доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;  - участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» (предоставление проектов) | %  %  ед. | Х | ведомственная отчетность | | 4 | | 36,69  66,67 | 39,12  77,78  1 | 40,23  88,89  2 | 41,11  88,89  1 | 52,66  90,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | | | 4 | 23 | 9 | 6 | 3 | 5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | ведомственная отчетность | | | 4 | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 | 7 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Показатель результативности 6: количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. |  | ведомственная отчетность | | | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию | кв.м |  | ведомственная отчетность | | | 4 |  |  | 78 443 |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель результативности: количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска | ед. |  | ведомственная отчетность | | |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Первый заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска

от 17.08.2021 № АГ-1435-п

Приложение 3

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончан. реализации |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 2018 | 2022 | Совершенствование эстетического состояния общественных территорий:  2021 год – аллея Кретова;  2022 год – Площадь Победы.  Проведение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:  2021 год – 3 ДТ;  2022 год – 5 ДТ. | Отсутствие комфортных условий проживания | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
| 2 | Реализация мероприятий в рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды» | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | Совершенствование эстетического состояния мест массового отдыха населения – реконструкция парковой зоны (парк культуры и отдыха) | Отсутствие комфортных условий проживания | Показатель 1.4 Приложения 1 |
| 3 | Разработка дизайн-проектов по общественным пространствам | Администрация города Минусинска | 2020 | 2021 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий – не менее 1 ед. | Не исполнение обязательств | Показатель 1.5 Приложения 1 |

Первый заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 3

к постановлению Администрации города Минусинска

от 17.08.2021 № АГ-1435-п

Приложение 2  
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед.  изм. | Вес показ. результ. | Источник информации | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор:  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);  - доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;  - участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» (предоставление проектов). | %    %  ед. | Х | ведомственная отчетность | 36,69  66,67 | 39,12  77,78  1 | 40,23  88,89  2 | 41,11  88,89  1 | 52,66  90,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 23 | 9 | 6 | 3 | 5 |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | ведомственная отчетность | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 1 | 7 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Показатель результативности 6: количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. |  | ведомственная отчетность |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию | кв.м |  | ведомственная отчетность |  |  | 78 443 |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель результативности 5: количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска | ед. |  | ведомственная отчетность |  |  | 1 |  |  |  |  |

Первый заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 4

к постановлению Администрации города Минусинска

от 17.08.2021 № АГ-1435-п

Приложение 8  
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь  жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего | В том числе минимальн./дополнит. перечь работ по благоустройству | |
| тыс.руб. | доля финансов. участия по перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Минусинск,  пр. Сафьяновых, 14 | 9 846,00 | № 1 от 16.08.2020 | 21.08.2020 | 4 236,43 | 330,94 | 5,1  30,1 | уборка мусора, посадка деревьев, цветов, покраска МАФов, устройство бетонных ступеней | ООО УК «Ванеевское» |
| 2 | г. Минусинск,  пр. Сафьяновых, 18 | 4 607,00 | № 1 от 15.08.2020 | 21.08.2020 | 2 012,69 | 164,71 | 5,1  30,1 | уборка мусора, покраска | ООО УК «Ванеевское» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МАФов, посадка цветов, кронирование деревьев |  |
| 3 | г. Минусинск,  ул. Мира, 54 | 3 344 | № 1 от 01.08.2020 | 21.08.2020 | 2 202,97 | 140,07 | 2  20 | уборка мусора, ремонт МАФов, посадка, покраска, кронирование деревьев | ООО  УК «Ника» |
|  | **2022 год** | | | | | | | | |
| 1 | г. Минусинск,  ул. Абаканская, 54 | 3 371,34 | № 1 от 21.06.2021 | 01.07.2021 |  |  |  | уборка мусора, покраска МАФов, пересадка и корчевание кустов сирени | ООО «Фаворит» |
| 2 | г. Минусинск,  ул. Ботаническая, 33а | 3 104,2 | № 2 от 03.08.2020 | 12.07.2021 |  |  |  | уборка мусора, посадка декоративных кустарников и др. | ООО «Мастер+» |
| 3 | г. Минусинск,  ул. Кутузова, 31 | 956,54 | № 1 от 02.07.2021 | 08.07.2021 |  |  |  | уборка мусора, покраска МАФов, посадка деревьев | ООО «УК Ника» |
| 4 | г. Минусинск,  ул. Суворова, 40 | 956,54 | № 1 от 02.07.2021 | 08.07.2021 |  |  |  | уборка мусора, покраска МАФов, | ООО «УК Ника» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | посадка деревьев |  |
| 5 | г. Минусинск,  ул. Суворова, 42 | 940,6 | № 1 от 02.07.2021 | 08.07.2021 |  |  |  | уборка мусора, покраска МАФов, посадка деревьев | ООО «УК Ника» |

Первый заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев