РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021 № АГ-1542-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях улучшения качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (с изменениями от 30.10.2020 №АГ-2036-п, от 04.02.2021 № АГ-162-п, от 13.05.2021 № АГ-800-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит – 134 325, 48 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 79 378,86 тыс. руб.;  2022 год – 27 829,45 тыс. руб.;  2023 год – 27 117,17 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  в том числе:  средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 24 958,97 тыс. руб.;  2022 год – 24 602,06 тыс. руб.;  2023 год – 24 602,05 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 53 903,32 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 51 313,63 тыс. руб.;  2022 год – 1 294,85 тыс. руб.;  2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  средства бюджета города – 6 259,08 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 3 106,26 тыс. руб.;  2022 год – 1 932,55 тыс. руб.;  2023 год – 1 220,27 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб. |

»;

абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 134 325,48 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 79 378,86 тыс. рублей;

2022 г. – 27 829,45 тыс. рублей;

2023 г. – 27 117,17 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 24 958,97 тыс. рублей;

2022 г. – 24 602,06 тыс. рублей;

2023 г. – 24 602,05 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 53 903,32 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 51 313,63 тыс. рублей;

2022 г. – 1 294,85 тыс. рублей;

2023 г. – 1 294,84 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 6 259,08 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 3 106,26 тыс. рублей;

2022 г. – 1 932,55 тыс. рублей;

2023 г. – 1 220,27 тыс. рублей;

2024 г. – 0,00 тыс. рублей.»;

приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к программе «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»:

в Паспорте подпрограммы:

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит – 134 325,48 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 79 378,86 тыс. руб.;  2022 год – 27 829,45 тыс. руб.;  2023 год – 27 117,17 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  в том числе:  средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 24 958,97 тыс. руб.;  2022 год – 24 602,06 тыс. руб.;  2023 год – 24 602,05 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 53 903,32 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 50 313,63 тыс. руб.;  2022 год – 1 294,85 тыс. руб.;  2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  средства бюджета города – 6 259,08 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 3 106,26 тыс. руб.;  2022 год – 1 932,55 тыс. руб.;  2023 год – 1 220,27 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб. |

»;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города подпись А.О. Первухин

Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска

от 01.09.2021 № АГ-1542-п

Приложение 1

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора,  показателя результативности | Ед.  изм. | Вес  показ. результ. | Источник информации | Периодичн. определен. значений целевых индикаторов | | | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор:  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);  - доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;  - участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» (предоставление проектов) | %  %  ед. | Х | ведомственная отчетность | | 4 | | 36,69  66,67 | 39,12  77,78  1 | 40,23  88,89  2 | 41,11  88,89  1 | 52,66  90,00  1 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | | | 4 | 23 | 9 | 6 | 3 | 5 |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | ведомственная отчетность | | | 4 | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 | 7 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Показатель результативности 6: количество реализованных проектов победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. |  | ведомственная отчетность | | | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию | кв.м |  | ведомственная отчетность | | | 4 |  |  | 78 443 |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель результативности: количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска | ед. |  | ведомственная отчетность | | |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись П.В. Островский

Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска

от 01.09.2021 № АГ-1542-п

Приложение 3

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончан. реализации |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 2018 | 2022 | Совершенствование эстетического состояния общественных территорий:  2021 год – аллея Кретова;  2022 год – Площадь Победы.  Проведение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:  2021 год – 3 ДТ;  2022 год – 5 ДТ. | Отсутствие комфортных условий проживания | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
| 2 | Реализация мероприятий в рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды» | Администрация города Минусинска | 2021 | 2021 | Совершенствование эстетического состояния мест массового отдыха населения: 2021 г. -реконструкция парковой зоны (парк культуры и отдыха);  2022 г. – благоустройство «Исторического квартала» | Отсутствие комфортных условий проживания | Показатель 1.4 Приложения 1 |
| 3 | Разработка дизайн-проектов по общественным пространствам | Администрация города Минусинска | 2020 | 2021 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий – не менее 1 ед. | Не исполнение обязательств | Показатель 1.5 Приложения 1 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись П.В. Островский

Приложение 3

к постановлению Администрации города Минусинска

от 01.09.2021 № АГ-1542-п

Приложение 3

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы (тыс. рублей) | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период  2020-2024 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 79 378,86 | 27 829,45 | 27 117,17 |  | 134 325,48 |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 79 378,86 | 27 829,45 | 27 117,17 |  | 134 325,48 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 79 378,86 | 27 829,45 | 27 117,17 |  | 134 325,48 |
| Администрация города Минусинска | х | х | х | х | 79 378,86 | 27 829,45 | 27 117,17 |  | 134 325,48 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 005 | 0409 | 201F255550 | 810 | 6 523,95 | 4 098,65 | 3 920,93 |  | 14 543,53 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 240 | 19 857,44 | 19 127,84 | 19 311,70 |  | 58 296,98 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 810 | 1 292,42 | 4 097,91 | 3 884,54 |  | 9 274,87 |
| Мероприятие 2 | Реализация мероприятий в рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 201F274510 | 240 | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |
| 505,05 | 505,05 |  |  | 1 010,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятие 3 | Разработка дизайн-проектов по общественным территориям | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 2010081480 | 240 | 1 200,00 |  |  |  | 1 200,00 |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись П.В. Островский

Приложение 4

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 01.09.2021 № АГ-1542-п

Приложение 4

к программе «Формирование современной городской среды» на

2018 – 2024 годы

**Распределение планируемых объемов муниципальной программы по источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Всего по программе: | 134 325,48 | 79 378,86 | 27 829,45 | 27 117,17 |  |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 6 259,08 | 3 106,26 | 1 932,55 | 1 220,27 |  |
|  | Краевой бюджет | 53 903,32 | 51 313,63 | 1 294,85 | 1 294,84 |  |
|  | Федеральный бюджет | 74 163,08 | 24 958,97 | 24 602,06 | 24 602,05 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1, всего: | 134 325,48 | 79 378,86 | 27 829,45 | 27 117,17 |  |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 6 259,08 | 3 106,26 | 1 932,55 | 1 220,27 |  |
|  | Краевой бюджет | 53 903,32 | 51 313,63 | 1 294,85 | 1 294,84 |  |
|  | Федеральный бюджет | 74 163,08 | 24 958,97 | 24 602,06 | 24 602,05 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись П.В. Островский

Приложение 5

к постановлению Администрации города Минусинска

от 01.09.2021 № АГ-1542-п

Приложение 2  
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед.  изм. | Вес показ. результ. | Источник информации | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор:  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);  - доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;  - участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» (предоставление проектов). | %    %  ед. | Х | ведомственная отчетность | 36,69  66,67 | 39,12  77,78  1 | 40,23  88,89  2 | 41,11  88,89  1 | 52,66  90,00  1 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 23 | 9 | 6 | 3 | 5 |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | ведомственная отчетность | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность | 1 | 7 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Показатель результативности 6: количество реализованных проектов победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. |  | ведомственная отчетность |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию | кв.м |  | ведомственная отчетность |  |  | 78 443 |  |  |  |  |
| 1.8 | Показатель результативности 5: количество разработанных концепций благоустройства города Минусинска | ед. |  | ведомственная отчетность |  |  | 1 |  |  |  |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись П.В. Островский

Приложение 6

к постановлению Администрации города Минусинска

от 01.09.2021 № АГ-1542-п

Приложение 2  
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

**Перечень подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Итого на период  2021-2024 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзРп | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 005 | 0409 | 201F255550 | 811 | 6 523,95 | 4 098,65 | 3 920,93 |  | 14 543,53 | Совершенствование эстетического состояния общественных территорий – аллея Кретова, проведение комплексного благоустройства 3 дворовых территорий МКД |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 244 | 19 857,44 | 19 127,84 | 19 311,70 |  | 58 296,97 |
| 005 | 0503 | 201F255550 | 811 | 1 292,42 | 4 097,91 | 3 884,54 |  | 9 274,87 |
| 2. Реализация мероприятий в рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды» | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 201F274510 | 244 | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00 | Реконструкция парковой зоны (парк культуры и отдыха) |
| 005 | 0503 | 201F274510 | 244 | 505,05 | 505,05 |  |  | 1 010,10 |
| 3. Разработка дизайн-проектов по общественным территориям | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 2010081480 | 244 | 1 200,00 |  |  |  | 1 200,00 | Разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий - не менее 1 ед. |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 79 378,86 | 27 829,45 | 27 117,17 |  | 134 325,48 |  |

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» подпись П.В. Островский