РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 № АГ-2817-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 29.10.2021 № АГ-1914-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 370 655 ,76 руб., в том числе:  2022 год – 266 792,82 тыс. руб.;  2023 год – 51 944,85 тыс. руб.;  2024 год – 51 918,10 тыс. руб.;  в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 103 461,17 тыс. руб.:  2022 год – 103 461,17 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств краевого бюджета – 70 160,28 тыс. руб.:  2022 год – 67 377,88 тыс. руб.;  2023 год – 1 391,20 тыс. руб.;  2024 год – 1 391,20 тыс. руб.;  за счет средств бюджета города – 193 450,93тыс. руб.:  2022 год – 94 718,78 тыс. руб.;  2023 год – 49 379,45 тыс. руб.;  2024 год – 49 352,70 тыс. руб.;  за счет средств иных бюджетов – 3 583,38 тыс. руб.:  2022 год – 1 234,98 тыс. руб.;  2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;  2024 год – 1 174,20 тыс. руб. |

»;

абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 370 655 ,76 руб., в том числе:

2022 год – 266 792,82 тыс. руб.;

2023 год – 51 944,85 тыс. руб.;

2024 год – 51 918,10 тыс. руб.;

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 103461,17тыс. руб.:

2022 год – 103 461,17 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 70 160,28 тыс. руб.:

2022 год – 67 377,88 тыс. руб.;

2023 год – 1 391,20 тыс. руб.;

2024 год – 1 391,20 тыс. руб.;

за счет средств бюджета города – 193 450,93тыс. руб.:

2022 год – 94 718,78 тыс. руб.;

2023 год – 49 379,45 тыс. руб.;

2024 год – 49 352,70 тыс. руб.;

за счет средств иных бюджетов – 3 583,38 тыс. руб.:

2022 год – 1 234,98 тыс. руб.;

2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;

2024 год – 1 174,20 тыс. руб.»

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 2 «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;

в приложение 6 к подпрограмме 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 195 322,40 тыс. руб., из них:  2022 год – 195 322,40 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  в том числе:  средства федерального бюджета – 103 461,17 тыс. руб.:  2022 год – 103 461,17 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 65 933,53 тыс. руб.:  2022 год – 65 933,53 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  средства бюджета города – 25 927,70 тыс. руб., из них:  2022 год – 25 927,70 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб. |

»;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению;

в приложении 7 к подпрограмме 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет – 81 410,21 тыс. рублей, в том числе:  средства бюджета города:  в 2022 году – 37 361,72 тыс. рублей;  в 2023 году – 22 030,95 тыс. рублей.  В 2024 году – 22 017,54 тыс. рублей |

»;

приложение 2 к подпрограмме 2 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в редакции приложения 7 к настоящему постановлению;

в приложении 8 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

в Паспорте подпрограммы:

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 89 939,85 тыс. руб., из них по годам:  2022 год – 32 795,80 тыс. руб.;  2023 год – 28 578,69 тыс. руб.;  2024 год – 28 565,36 тыс. руб.;  в том числе:  средства краевого бюджета – 243,45 тыс. руб., из них по годам:  2022 год – 131,45 тыс. руб.;  2023 год – 56,00 тыс. руб.;  2024 год – 56,00 тыс. руб.;  средства бюджета города – 86 113,02 тыс. руб., из них по годам:  2022 год – 31 429,36 тыс. руб.;  2023 год – 27 348,49 тыс. руб.;  2024 год – 27 335,16 тыс. руб.;  средства иных бюджетов – 3 583,38 тыс. руб., из них по годам:  2022 год – 1 234,98 тыс. руб.;  2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;  2024 год – 1 174,20 тыс. руб. |

»;

приложение 2 к подпрограмме 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в редакции приложения 8 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Стрельцова Д.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и действует до 01 января 2023 года.

Глава города подпись А.О. Первухин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 30.12.2022 № АГ-2817-п

Приложение 1

К муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

**Сведения**  **о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед. изм. | Вес показ. | Источник информации | Периодичн. Определ. Значений целевых индикат., показателей результатив. | 2021  год | текущий финансовый 2022 год | первый  год  планового периода  2023 | второй  год  планового периода  2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск | | | | | | | | |  | |
|  | Целевой индикатор 1: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | Х | Ведомственная отчетность | 4 | 58,04 | 58,03 | 58,02 | 58,00 | |
|  | Целевой индикатор 2: увеличение протяженности сетей водоснабжения в текущем году | км | Х | Ведомственная отчетность | 4 | 8,14 | 3,00 |  |  | |
|  | Целевой индикатор 3: доля построенных в текущем году сетей уличного освещения к общей протяженности сетей  уличного освещения муниципального образования | % | Х | Ведомственная отчетность | 4 |  |  |  |  | |
|  | Целевой индикатор 4: уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения | % | Х | Ведомственная отчетность | 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
|  | Целевой индикатор 5:  исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Х | Ведомственная отчетность | 4 | 95,55 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | |
| Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | | | |
| Показатели результативности: | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Интегральный показатель аварийности инженерных сетей: |  | | | | | | | | |
|  | теплоснабжение | ед. | 0,1 | Ведомственная отчетность | 4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | | 4,1 |
|  | водоснабжение | ед. | 0,1 | 4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | | 6,1 |
|  | водоотведение | ед. | 0,1 | 4 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | 2,20 |
| 1.2. | Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0,2 | 4 | 20,5 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |
| 1.3. | Увеличение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общему числу населения города | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 4 | 7,4 | 2,6 |  | |  |
| 1.4. | Количество разработанных проектно – сметных документаций | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность |  |  | 1 |  | |  |
| Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | | | |
| Показатели результативности: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | протяженность освещенных улиц в текущем году | км |  | Ведомственная отчетность | 4 |  |  |  | |  |
| 2.2 | доля обеспеченности нормативной освещенности в городе | % | 0,2 | Ведомственная отчетность | 4 | 90,25 | 90,30 | 90,35 | | 90,35 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | |  |  | |  |
| Показатели результативности: | | | | | | |  |  | |  |
| 3.1. | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | 0,1 | Ведомственная отчетность | 4 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 3.2 | Уровень оплаты граждан за коммунальные услуги, рассчитанной с учетом предельных индексов | % | 0,1 | Ведомственная отчетность | 4 | 80,00 | 80,05 | 80,10 | | 80,15 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 30.12.2022 № АГ-2817-п

Приложение 2

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

**Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | | | Ожидаемый результат (краткое описание) | | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация города Минусинска | | 2014 | 2022 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Лугавская  (L-739 м, D- 300 мм) | | Угроза нарушения бесперебойного водоснабжения потребителей новой части города | Показатель 1.1, 1.2, 1.3 Приложения 1 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. | Администрация города Минусинска | 2019 | | 2022 | Строительство кольцевого водопровода по  ул. Суворова  (L- 2,4 км, D- 300 мм) | | Повышение надежности функционирования системы в/снабжения и качества питьевой воды | Показатель 1.1, 1.2, 1.3  Приложения 1 |
| 1.3 | Проведение строительного контроля на объектах капитального строительства | Администрация города Минусинска | 2022 | | 2022 | Выполнение работ в соответствии с ПСД | | Не исполнение обязательств | Показатель 1.3  Приложения 1 |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловой сети в  г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 2022 | | 2022 | Выполнение работ по ремонту сетей т/сн. по ул. Октябрьская  (L-1,15 км) | | Повышение надежности функционирования системы т/снабжения | Показатель 1.1, 1.2  Приложения 1 |
| 1.5 | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | Администрация города Минусинска | 2022 | | 2022 | Разработка ПСД на разводящие сети водоснабжения и канализации (мк-н. Восточный-Береговой-Центральный) | | Не исполнение обязательств | Показатель 1.4, 1.2  Приложения 1 |
|  | Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | |
| 2.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2020 | | 2024 | Обслуживание светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп.  Обеспеченность нормативной освещенности в городе - 90%. | | Ненадлежащее состояние элементов уличного освещения дорог общего пользования | Показатель 2.2 Приложения 1 |
| 2.2 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2020 | | 2024 | Оплата эл/энергии уличного освещения- 100% | | Отключение сетей уличного освещения | Показатель 2.2 Приложения 1 |
| 2.3 | Получение технических условий и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2020 | | 2022 | Получение ТУ на технологическое присоединение к сетям эл/снабжения – 1 ед. | | Не исполнение обязательств | Показатель 2.2  Приложения 1 |
| 2.4 | Модернизация сетей уличного освещения | Администрация города Минусинска | 2022 | | 2022 | Разработка ПСД - 1 ед. | | Не исполнение обязательств | Показатель 2.2  Приложения 1 |
| 2.5 | Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к системе электроснабжения | Администрация города Минусинска | 2022 | | 2022 | Получение ТУ на технологическое присоединение к системе электроснабжения – 1 ед. | | Не исполнение обязательств | Показатель 2.2  Приложения 1 |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Минусинска | 2014 | | 2024 | | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств | Показатель 3.1  Приложения 1 |
| 3.2 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Администрация города Минусинска | 2017 | | 2024 | | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств | Показатель 3.1  Приложения 1 |
| 3.3 | Расходы учреждений за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат. | Администрация города Минусинска | 2022 | | 2024 | | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств | Показатель 3.1  Приложения 1 |
|  | **Отдельное мероприятие 1. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)** | Администрация города Минусинска | 2014 | | 2024 | | Реализация мероприятий программы | Не исполнение обязательств |  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 30.12.2022 № АГ-2817-п

Приложение 3

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

**Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год 2022 | Первый год планового периода 2023 | Второй год планового периода 2024 | Итого на период 2022-2024 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»** | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **266 792,82** | **51 944,85** | **51 918,10** | **370 655,76** |
| **Администрация города Минусинска** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **266 792,82** | **51 944,85** | **51 918,10** | **370 655,76** |
| **Подпрограмма 1** | **«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»** | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **195 322,40** | **0,00** | **0,00** | **195 322,40** |
| **Администрация города Минусинска** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **195 322,40** | **0,00** | **0,00** | **195 322,40** |
| 1.1 | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 03100S5710 | 240 | 25 734,10 | 0,00 | 0,00 | 25 734,10 |
| 005 | 0505 | 03100S5710 | 240 | 259,94 | 0,00 | 0,00 | 259,94 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 031F552431 | 410 | 56 040,00 | 0,00 | 0,00 | 56 040,00 |
| 005 | 0505 | 031F552431 | 410 | 2 949,50 | 0,00 | 0,00 | 2 949,50 |
| 005 | 0505 | 031F552431 | 410 | 811, 90 | 0,00 | 0,00 | 811, 90 |
| 005 | 0505 | 031F55243F | 410 | 47 421,17 | 0,00 | 0,00 | 47 421,17 |
| 005 | 0505 | 031F55243F | 410 | 2 495,93 | 0,00 | 0,00 | 2 495,93 |
| 005 | 0505 | 031F55243F | 410 | 536,20 | 0,00 | 0,00 | 536,20 |
| 1.3 | Проведение строительного контроля на объектах капитального строительства | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0310081340 | 410 | 2 051,23 | 0,00 | 0,00 | 2 051,23 |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловой сети в  г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0310081400 | 240 | 21 917,38 | 0,00 | 0,00 | 21 917,38 |
| 1.5 | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 03100S5720 | 410 | 34 754,00 | 0,00 | 0,00 | 34 754,00 |
| 005 | 0505 | 03100S5720 | 410 | 351,05 | 0,00 | 0,00 | 351,05 |
| **Подпрограмма 2** | **«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»** | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **37 361,72** | **22 030,95** | **22 017,54** | **81 410,21** |
| **Администрация города Минусинска** | **х** | **Х** | **Х** | **Х** | **37 361,72** | **22 030,95** | **22 017,54** | **81 410,21** |
| 2.1 | Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0320081070 | 240 | 4 839,57 | 4 597,15 | 4 597,15 | 14 033,87 |
| 2.2 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0320081100 | 240 | 15 500,00 | 17 433,80 | 17 420,39 | 50 354,19 |
| 2.3 | Получение технических условий и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0320081450 | 240 | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 77,15 |
| 2.4 | Модернизация сетей уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0320081440 | 410 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 |
| 2.5 | Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к системе электроснабжения | Администрация города | 005 | 0502 | 0320081470 | 240 | 45, 00 | 0,00 | 0,00 | 45, 00 |
| **Подпрограмма 3** | **«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **32 795,80** | **28 578,69** | **28 565,36** | **89 939,85** |
| **Администрация города Минусинска** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **32 795,80** | **28 578,69** | **28 565,36** | **89 939,85** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Минусинска | 005 | 0310 | 0330080610 | 110 | 3 369,03 | 2 836,70 | 2 836,70 | 9 042,43 |
| 0310 | 0330080610 | 240 | 168,96 | 0,00 | 0,00 | 168,96 |
|  | 0505 | 0330080610 | 110  240  850 | 25 443,70  2 345,95  72,40 | 23 437,20  980,27  63,84 | 23 437,20  966,94  63,84 | 72 318,10  4 293,15  200,07 |
| 0705 | 0330080610 | 240 | 29,30 | 30,00 | 30,00 | 89,30 |
| 1004 | 0330080610 | 110 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,87 |
| 3.2 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-  диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Администрация города  Минусинска | 005 | 0310 | 0330082220 | 110 | 1 157,69 | 1 103,94 | 1 103,94 | 3 365,57 |
| 005 | 0310 | 0330082220 | 240 | 77,29 | 70,26 | 70,26 | 217,81 |
| 005 | 0310 | 03300S4130 | 240 | 20,02 | 56,06 | 56,06 | 132,13 |
| 3.3. | Расходы учреждений за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат | Администрация города  Минусинска | 005 | 0310 | 0330010340 | 110 | 111,45 | 0,00 | 0,00 | 111,45 |
| **Отдельное мероприятие 1** | **Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01.12.14 г. № 7-2839)** | **всего, в том числе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 312,90** | **1 335,20** | **1 335,20** | **3 983,30** |
| **Администрация города Минусинска** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 312,90** | **1 335,20** | **1 335,20** | **3 983,30** |
| Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0390075700 | 630 | 1 139,00 | 734,40 | 734,40 | 2 607,80 |
| 810 | 173,90 | 600,80 | 600,80 | 1 375,50 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к постановлению Администрации  города Минусинска  от 30.12.2022 № АГ-2817-п  Приложение 4  к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск |
| **Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование объекта | Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | | | | ВСЕГО | в том числе: | | | | | | бюджет города | бюджет краевой | федеральный бюджет | внебюджетные источники | | |  | Главный распорядитель – Администрация города Минусинска |  |  |  |  |  | | | 1 | Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | 1.1 | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25 994,04 | 259,94 | 25 734,10 | 0,00 | | 0,00 | | 1.2 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 110 254,70 | 1 348,10 | 5 445,43 | 103 461,17 | | 0,00 | | 1.3 | Проведение строительного контроля на объектах капитального строительства | 2 051,23 | 2 051,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.4 | Капитальный ремонт тепловой сети в г. Минусинске | 21 917,38 | 21 917,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.5 | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | 35 105,05 | 351,05 | 34 754,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» | | | | | | | | 2.1 | Модернизация сетей уличного освещения | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | ИТОГО: | 212 222,40 | 42 827,70 | 65 933,53 | 103 461,17 | | 0,00 |   И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев | | |

Приложение 5

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 30.12.2022 № АГ-2817-п

Приложение 5

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | Текущий финансовый год - 2022 | Первый год планового периода - 2023 | Второй год планового периода - 2024 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | 1 | Всего по программе: | 370 655,76 | 266 792,82 | 51 944,85 | 51 918,10 | |  | По источникам финансирования: |  |  |  |  | |  | Бюджет города | 193 450,93 | 94 718,78 | 49 379,45 | 49 352,70 | |  | Краевой бюджет | 70 160,28 | 67 377,88 | 1 391,20 | 1 391,20 | |  | Федеральный бюджет | 103 461,17 | 103 461,17 | 0,00 | 0,00 | |  | Средства иных бюджетов | 3 583,38 | 1 234,98 | 1 174,20 | 1 174,20 | |  |  |  |  |  |  | | 2 | Подпрограмма 1, всего: | 195 322,40 | 195 322,40 | 0,00 | 0,00 | |  | По источникам финансирования: |  |  |  |  | |  | Бюджет города | 25 927,70 | 25 927,70 | 0,00 | 0,00 | |  | Краевой бюджет | 65 933,53 | 65 933,53 | 0,00 | 0,00 | |  | Федеральный бюджет | 103 461,17 | 103 461,17 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |  | | 3 | Подпрограмма 2, всего: | 81 410,21 | 37 361,72 | 22 030,95 | 22 017,54 | |  | По источникам финансирования: |  |  |  |  | |  | Бюджет города | 81 410,21 | 37 361,72 | 22 030,95 | 22 017,54 | |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 4 | Подпрограмма 3, всего: | 89 939,85 | 32 795,80 | 28 578,69 | 28 565,36 | |  | По источникам финансирования: |  |  |  |  | |  | Бюджет города | 86 113,02 | 31 429,36 | 27 348,49 | 27 335,16 | |  | Краевой бюджет | 243,45 | 131,45 | 56,00 | 56,00 | |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | Средства иных бюджетов | 3 583,38 | 1 234,98 | 1 174,20 | 1 174,20 | |  |  |  |  |  |  | | 5 | Отдельное мероприятие 1, всего: | 3 983,30 | 1 312,90 | 1 335,20 | 1 335,20 | |  | По источникам финансирования: |  |  |  |  | |  | Бюджет города |  |  |  |  | |  | Краевой бюджет | 3 983,30 | 1 312,90 | 1 335,20 | 1 335,20 | |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 6

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 30.12.2022 № АГ-2817-п

Приложение 2  
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень подпрограммных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на период 2022-2024 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год  2022 | первый  год планового периода  2023 | второй год планового периода 2024 |
| * 1. Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии   и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии,  а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 25 734,10 | 0,00 | 0,00 | 25 734,10 | Капремонт водопроводной сети по ул. Лугавская  (L-739 м, D-300 мм) |
| 259,94 | 0,00 | 0,00 | 259,94 |
| * 1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 031F552431 | 414 | 56 040,00 | 0,00 | 0,00 | 56 040,00 | Строительство кольцевого водопровода по ул. Суворова (L-2 ,4 км, D-315 мм) |
| 005 | 0505 | 031F552431 | 414 | 2 949,50 | 0,00 | 0,00 | 2 949,50 |
| 005 | 0505 | 031F552431 | 414 | 811,90 | 0,00 | 0,00 | 811,90 |
| 005 | 0505 | 031F55243F | 410 | 47 421,17 | 0,00 | 0,00 | 47 421,17 |
| 005 | 0505 | 031F55243F | 410 | 2 495,93 | 0,00 | 0,00 | 2 495,93 |
| 005 | 0505 | 031F55243F | 410 | 536,20 | 0,00 | 0,00 | 536,20 |
| * 1. Проведение строительного контроля на объектах капитального строительства | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0310081340 | 414 | 2 051,23 | 0,00 | 0,00 | 2 051,23 | Выполнение работ в соответствии с ПСД |
| * 1. Капитальный ремонт тепловой сети в   г. Минусинске | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0310081400 | 243 | 21 917,38 | 0,00 | 0,00 | 21 917,38 | Ремонт 2-х участок сетей т/снабжения по ул. Октябрьская |
| * 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 03100S5720 | 414 | 34 754,00 | 0,00 | 0,00 | 34 754,00 | Разработка ПСД на разводящие сети водоснабжения и канализации (мк-н. Восточный-Береговой-Центральный) |
| 005 | 0505 | 03100S5720 | 414 | 351,05 | 0,00 | 0,00 | 351,05 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 195 322,40 | 0,00 | 0,00 | 195 322,40 |  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

Приложение 7

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 30.12.2022 № АГ-2817-п

Приложение 2

к подпрограмме "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск"

|  |
| --- |
| **Перечень подпрограммных мероприятий** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на период 2022-2024 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год  2022 | первый год планового периода  2023 | второй год планового периода  2024 |
| Мероприятие 1.1. Текущее содержание, ремонт и эксплуатация сетей и оборудования уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0320081070 | 244 | 4 839,57 | 4 597,15 | 4 597,15 | 14 033,87 | Обслуживание светильников с заменой ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и аварийных опор. Обрезка деревьев, демеркуризация ламп. |
| Мероприятие 1.2. Расходы на оплату уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0503 | 0320081100 | 247 | 15 500,00 | 17 433,80 | 17 420,39 | 50 354,19 | Оплата электроэнергии |
| Мероприятие 1.3. Получение технических условий и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0320081450 | 244 | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 77,15 | Получение ТУ – 1 ед. |
| Мероприятие 1.4. Модернизация сетей уличного освещения | Администрация города Минусинска | 005 | 0502 | 0320081440 | 414 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | Разработка ПСД - 1 ед. |
| Мероприятие 1.5. Расходы по оплате технических условий на технологическое присоединение к системе электроснабжения | Администрация города | 005 | 0502 | 0320081470 | 244 | 45, 00 | 0,00 | 0,00 | 45, 00 | Получение ТУ – 1 ед. |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 37 361,72 | 22 030,95 | 22 017,54 | 81 410,21 |  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8  к постановлению Администрации  города Минусинска  от 30.12.2022 № АГ-2817-п  Приложение 2  к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
| **Перечень подпрограммных мероприятий** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Итого на  период  2022-2024  годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год  2022 | первый год планового периода  2023 | второй год планового периода  2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Администрация города Минусинска | 005 | 0505 | 0330080610 | 111 | 19 507,73 | 17 958,50 | 17 958,50 | 55 424,73 | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно - коммунального хозяйства в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| 0505 | 0330080610 | 112 | 63,74 | 65,80 | 65,80 | 195,34 |
| 0505 | 0330080610 | 119 | 5 872,23 | 5 412,90 | 5 412,90 | 16 698,03 |
| 0505 | 0330080610 | 242 | 759,15 | 387,77 | 387,77 | 1 534,69 |
| 0505 | 0330080610 | 244 | 1 283,96 | 351,74 | 338,41 | 1 974,11 |
| 0505 | 0330080610 | 247 | 302,84 | 240,76 | 240,76 | 784,35 |
| 0505 | 0330080610 | 852 | 0,00 | 7,71 | 7,71 | 15,42 |
| 0505 | 0330080610 | 853 | 72,40 | 56,13 | 56,13 | 184,66 |
|  |  |  | 0310 | 0330080610 | 111 | 2 603,43 | 2 179,89 | 2 179,89 | 6 963,20 |  |
| 0310 | 0330080610 | 119 | 765,61 | 656,82 | 656,82 | 2 079,24 |
| 0310 | 0330080610 | 242 | 168,96 | 0,00 | 0,00 | 168,96 |
| 0705 | 0330080610 | 244 | 29,30 | 30,00 | 30,00 | 89,30 |
| 1004 | 0330080610 | 112 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,86 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | Администрация города Минусинска | 005 | 0310 | 0330082220 | 111 | 888,67 | 800,07 | 800,07 | 2 488,81 | Реализация мероприятий программы |
| 0310 | 0330082220 | 112 | 0,00 | 62,25 | 62,25 | 124,50 |
| 0310 | 0330082220 | 119 | 269,02 | 241,62 | 241,62 | 752,26 |
| 0310 | 0330082220 | 242 | 74,98 | 66,00 | 66,00 | 206,98 |
| 0310 | 0330082220 | 244 | 2,32 | 4,26 | 4,26 | 10,84 |
| 0310 | 03300S4130 | 242 | 20,00 | 56,00 | 56,00 | 132,00 |
| 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,14 |
| Расходы учреждений за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат | Администрация города Минусинска | 005 | 0310 | 0330010340 | 111 | 85, 60 | 0,00 | 0,00 | 85,60 | Реализация мероприятий программы |
| 119 | 25, 85 | 0,00 | 0,00 | 25,85 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 32 795,80 | 28 578,69 | 28 565,36 | 89 939,85 |  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.И. Филяев