РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020 № АГ-354-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях улучшения качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (с изменениями от 31.10.2019 АГ-1988-п, от 03.02.2020 № АГ-107-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы:

в Паспорте программы:

раздел «Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы | Целевые индикаторы:  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);  - доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;  - участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды».  Показатели результативности:  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы;  - количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы;  - проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения;  - количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы;  - количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий;  - количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  - площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию.  Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. |

»;

абзац одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«- количество разработанных дизайн – проектов благоустройства общественных территорий;

- количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию.»;

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий»:

в Паспорте подпрограммы:

раздел «Показатели результативности подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, ед.;  - количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы, ед.;  - проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения;  - количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы;  - количество разработанных дизайн – проектов благоустройства общественных территорий;  - количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  - площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию. |

»;

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению

приложение 9 «Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг. изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

И.о. Главы города подпись С.В. Комаров

Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-354-п

Приложение 1

к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора,  показателя результативности | Ед.  изм. | Вес  показ. результ. | Источник информации | Периодичн. определен. значений целевых индикаторов | | | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор:  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);  - доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;  - участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» (предоставление проектов) | %  %  ед. | Х | ведомственная отчетность | | 4 | | 36,69  66,67 | 39,12  77,78  1 | 40,23  88,89  2 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | | | 4 | 23 | 9 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | ведомственная отчетность | | | 4 | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. |  | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | | | 4 | 1 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Показатель результативности 6: количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. |  | ведомственная отчетность | | | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию | кв.м | 0,3 | ведомственная отчетность | | | 4 |  |  | 78 443 |  |  |  |  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-354-п

Приложение 2  
к программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы

**Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончан. реализа  ции |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий города Минусинска | Администрация города Минусинска | 2018 | 2022 | Совершенствование эстетического состояния общественных территорий:  2020 год – сквер Колмакова; сквер Энергетиков.  Проведение комплексного благоустройства - 6 дворовых территорий многоквартирных домов. | Отсутствие комфортных условий проживания | Показатель 1.1, 1.2 Приложения 1 |
| 2 | Разработка дизайн-проектов  по общественным  территориям | Администрация города Минусинска | 2019 | 2020 | Разработка дизайн – проектов – не менее  1 ед. | Не выполнение обязательств | Показатель 1.5 Приложения 1 |
| 3 | Содержание общественных пространств | Администрация города Минусинска | 2020 | 2020 | Содержание общественных пространств в соответствии с нормативными требованиями | Содержание общественных пространств не будет соответствовать нормативным требованиям | Показатель 1.7 Приложения 1 |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н.Кащеев

Приложение 3

к постановлению Администрации города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-354-п

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство

дворовых и общественных территорий»

**Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Ед.  изм. | Вес показ. результ. | Источник информации | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор:  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения города Минусинска);  - доля благоустроенных общественных территорий в общей численности общественных территорий города Минусинска;  - участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» (предоставление проектов). | %    %  ед. | Х | ведомственная отчетность | 36,69  66,67 | 39,12  77,78  1 | 40,23  88,89  2 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 23 | 9 | 6 |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий города в рамках программы | ед. | 0,3 | ведомственная отчетность | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3 | Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения | да/нет |  | ведомственная отчетность | да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы | ед. |  | ведомственная отчетность | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 1 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Показатель результативности 6: количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0,2 | ведомственная отчетность |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по содержанию | кв.м | 0,1 | ведомственная отчетность |  |  | 78 443 |  |  |  |  |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н. Кащеев

Приложение 4

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-354-п

Приложение 9

к подпрограмме «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

**Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории м2 | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие МАФ на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципального образования | Тип населенного пункта | Физическое расположение общественной территории | Наименование | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Минусинск | городской округ | ул. Тимирязева | Сквер Колмакова | сквер | 24:53:0110367:1408 | 5 026 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | г. Минусинск | городской округ | ул. Красноармейская | Сквер Энергетиков | сквер | 24:53:0110193:1374 | 5 537 | да | да | да | нет | да |
| 3 | г. Минусинск | городской округ | ул. Кретова | Аллея Кретова | аллея | отсутствует | 14 400 | да | да | да | нет | да |
| 4 | г. Минусинск | городской округ | ул. Борцов Революции | Площадь Победы | площадь | 24:53:0000000:14932 | 30 133 | да | да | да | да | да |

И.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» подпись В.Н.Кащеев