РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022                                                                                              № АГ-613-п

О    подготовке объектов теплоэнергетики

и    жилищно-коммунального     хозяйства

муниципального     образования       город                                                         Минусинск  к  работе  в   зимний   период

2022-2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа  город Минусинск Красноярского края, в целях повышения надежности работы инженерных систем, стабильной работы предприятий теплоэнергетики, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения нормативных требований к условиям проживания жителей города и режима функционирования инженерных систем в зимний период 2022-2023гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить основные направления при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2022-2023гг.:

- капитальный ремонт, реконструкция и замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

- ремонт котлов и оборудования котельных, водозаборных и очистительных сооружений;

- подготовка жилищного фонда и внутридомовых систем инженерного обеспечения, восстановление теплового контура зданий;

- создание запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования;

- подготовка объектов теплоэнергетики, инженерных систем (промывка, опрессовка, испытание);

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий, приборов учета в системах энергоснабжения;

- проведение квалифицированной оценки технического состояния инженерных сетей для разработки планов перспективного развития.

2. Утвердить план-график мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2022-2023гг., согласно приложению.

3. Создать и утвердить комиссию по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Минусинск к эксплуатации в зимний период 2022-2023 гг. в составе:

| Кыров Владимир Васльевич Островский Павел Викторович | - заместитель Главы города по оперативному управлению, председатель комиссии; - директор МКУ «Управление городского хозяйства» Администрация города Минусинска заместитель председателя комиссии; |
| --- | --- |
| Мельникова Надежда Олеговна | - ведущий инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства и пассажирских перевозок, МКУ «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Гайнц Сергей Викторович Филяев Владимир Иванович | - начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории Администрации города Минусинска; - первый заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска; |
| Деров Дмитрий Генадьевич | - инженер отдела капитального строительства МКУ «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска; |
| Кохан Юрий Александрович | - руководитель территориального подразделения по южной группе районов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (по согласованию); |
| Сибуков Олег Султанович Найденко Евгений Юрьевич | - главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакассия Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию); - депутат Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию) |

4. Рекомендовать руководителям: филиала  Минусинская ТЭЦ  АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Моргуну В.И.,  ПО МЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» Некрасову С.Ф., ЗАО «Минусинские городские электрические сети» Гончаренко С.М., ООО «Ермак» Кадуличу А.Н., МУП г. Минусинска «Горводоканал» Петровскому В.А., МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» И. о. Краснову Г.И., службы «Минусинскмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз» Менгель А.В. обеспечить подготовку инженерных сетей, оборудования и механизмов к работе в зимних условиях.

5. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (И.о. Краснов), обслуживающему муниципальную котельную по ул. Суворова, 23:

обеспечить подготовку котельной и сетей к работе в зимних условиях;

обеспечить поставку твердого топлива в соответствии с расчетной потребностью на отопительный период 2022-2023гг.

6. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов муниципального образования город Минусинск в срок до 9 сентября 2022 года:

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2022-2023гг.

-  предоставить в отдел ЖКХ отчеты о подготовке к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить получение актов и паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства.

7. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений:

обеспечить выполнение мероприятий по подготовке зданий муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений к работе в зимний период 2022-2023гг.;

обеспечить получения паспортов готовности к эксплуатации в зимний период 2022-2023 гг. на здания муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений в срок до 12 сентября 2022 года.

8. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский):

обеспечить в установленные сроки представление в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края государственной отчетности по форме №1-ЖКХ (зима);

осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2022-2023гг.

9. Финансовому управлению администрации города Минусинска (Гейль) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к работе в зимний период в пределах сумм, предусмотренных бюджетом города на 2022 год.

10. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города 				подпись                          	      А.О. Первухин

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Минусинск к работе в зимний период 2022-2023 гг.

| № п/п | Мероприятия | Единицы измерения | К-во | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Разработка, утверждение и предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» плана-графика мероприятий по ремонту тепловых сетей, внутренних систем отопления, внутридомовых систем отопления, котельных и теплоустановок, сетей электроснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг. с включением в них мероприятий по выполнению предписаний органов государственного надзора (контроля и учетом выполнения работ до 1 сентября 2022г. с указанием основных видов и объемов работ, ответственных лиц, объемов и источников финансирования) |  |  | До 29 апреля 2022 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК |  |
|  | Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» информации о ходе подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к работе в отопительный период 2022-2023гг. |  |  | ежемесячно до 5 и 20 числа каждого месяца | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК |  |
|  | Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» информации о задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергетические ресурсы и принимаемых мерах по ее погашению |  |  | ежемесячно до 5 числа каждого месяца | Ресурсоснабжающие организации |  |
|  | Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» информации о наличии/отсутствии, а также устранении замечаний Ростехнадзора, выданных по результатам проверок организаций, осуществляющих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы |  |  | До 20.10.2022 | «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Моргун), МУП «Минусинское городское хозяйство» (И.о. Краснов) ООО «Ермак» (Кадулич) |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей филиала «Минусинская теплосеть» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания(ТГК-13) | км | 73,81 | до 04 июня 2022 г. | «Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Моргун) | собственные средства |
|  | Проведение гидравлических испытаний арендуемых муниципальных тепловых сетей | км | 46,1 | до 04 июня 2022 г. | ООО «Ермак» (Кадулич) | собственные средства |
|  | Проведение обучения и проверки знаний Правил эксплуатации теплоустановок обслуживающего их персонала |  |  | до 17 августа 2022 г. | Руководители предприятий всех форм собственности |  |
|  | Выполнение промывки внутренних систем отопления и тепловых сетей пневмогидравлическим способом, составление акта промывки тепловых сетей |  |  | До 01 сентября 2022 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК | собственные средства |
|  | Выполнение теплового контура зданий |  |  | До 01 октября 2022 г. | Руководители предприятий всех форм собственности, УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК | собственные средства |
|  | Проведение ремонта тепловых камер, колодцев, очистки их от мусора, ремонта тепловой изоляции трубопроводов |  |  | До 01 сентября 2022 г. | Руководители предприятий всех форм собственности | собственные средства |
|  | Подготовка автономных резервных источников электроснабжения |  |  | До 19.08.2022 | Администрация города Минусинска (Гайнц) | собственные средства |
|  | Создание необходимого запаса бурого, каменного угля | тн | согласно нормативов, утвержденных МинЭнерго 90 | Октябрь Октябрь | Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Моргун) МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (И.о. Краснов) | собственные средства собственные средства |
|  | Создание и поддержание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  | постоянно | Руководители предприятий всех форм собственности | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану организационно-технических мероприятий по подготовке МТЭЦ к отопительному сезону 2022-2023гг. |  |  | Согласно плана мероприятий МТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Моргун) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий ООО «Ермак» к отопительному сезону 2022-2023гг.: - по подготовке арендуемых магистральных тепловых сетей |  |  | Согласно плана мероприятий ООО «Ермак» | ООО «Ермак» (Кадулич) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий ПО МЭС к отопительному сезону 2022-2023гг. |  |  | Согласно плана мероприятий ПО МЭС | ПО МЭС (Некрасов) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий Службы «Минусинскмежрайгаз» ОАО «Красноярсккрайгаз» к отопительному сезону 2022-2023гг.: |  |  | Согласно плана мероприятий Службы «Минусинскмежрайгаз» ОАО «Красноярсккрайгаз» | Служба «Минусинскмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз» (Менгель) | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке жилищного фонда города Минусинска к отопительному сезону 2022-2023гг. |  |  | Согласно мероприятий УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК | Руководители УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке объектов МУП г. Минусинска «Горводоканал» к работе в зимний период 2022-2023гг. |  |  | Согласно плана мероприятий МУП г. Минусинска «Горводоканал» | МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Петровский) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке объектов МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» к работе в зимний период 2022-2023гг. |  |  | Согласно плана мероприятий МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» | МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (И.о. Краснов) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке объектов ЗАО «Горэлектросеть» к работе в зимний период 2022-2023гг. |  |  | Согласно плана мероприятий ЗАО «Горэлектросеть» | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке зданий муниципальных бюджетных учреждений города Минусинска к отопительному сезону 2022-2023гг. |  |  | Согласно плана мероприятий муниципальных бюджетных учреждений | Руководители муниципальных бюджетных учреждений | собственные средства |
|  | Подготовка и подача заявки в Энергонадзор по Республике Хакасия на участие инспектора в составе комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023гг. |  |  | До 17 мая 2022 г. | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) |  |
|  | Разработка мероприятий по устранению имеющихся замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзор по Республики Хакасия, назначение лиц, ответственных за своевременным получением паспортов готовности. |  |  | До 01 июня 2022 г. | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Выполнение мероприятий, по устранению имеющихся замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзора по Республике Хакасия. |  |  | До 15 сентября 2022 г. | ЗАО «Горэлектросеть» (Гончаренко) | собственные средства |
|  | Завершение подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы, относящихся к муниципальной собственности, к работе в отопительный период 2022-2023 гг. |  |  | До 01.09.2022 | Администрация города Минусинска |  |
|  | Проведение проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций |  |  | До 31.10.2022 | Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимний период |  |
|  | Проведение совещаний (штабов) по вопросам выполнения мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2022-2023гг. |  |  | 1 раз в месяц | Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Минусинске к эксплуатации в зимний период |  |

|  | Получение паспорта готовности муниципального образования город Минусинск к отопительному периоду 2022-2023гг. |  |  | До 15.11.2022 | Администрация города Минусинска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Заместитель Главы города по оперативному управлению				  подпись                                        В.В. Кыров

# Text boxes

Приложение

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 07.04.2022   № АГ-613-п