Конкурсная документация

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных  домов.

Таблица 1: Информация по объектам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ в соответствии с минимальным перечнем | Перечень работ в соответствии с дополнительным перечнем | Общая стоимость работ, руб. |
| 1 | г.Минусинск, ул.Суворова 40 | Ремонт дворового проезда.  Установка скамеек. Установка урн. | Оборудование детской площадки.  . | 1 164 492,00 |
| 2 | г.Минусинск, ул.Суворова 42 | Ремонт дворового проезда.  Установка скамеек. Установка урн. |  | 826 375,20 |
| 3 | г.Минусинск, ул.Кутузова, 31 | Ремонт дворового проезда.  Установка скамеек. Установка урн. | Оборудование детской площадки.  . | 1 426 466,41 |

1.2. Организатором конкурса является: Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Ника»: адрес местонахождения: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Октябрьская, 66, корп.4, ответственное лицо Тютюнникова Татьяна Сергеевна.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 417 333,61 рублей (три миллиона четыреста семнадцать тысяч триста тридцать три рубля) 61 коп., в том числе НДС.

1.4. Опросные листы подаются до 10 часов 00 минут22.10.2021 по адресу: г.Минусинск, ул.Октябрьская, 66, корп.4, с 10-00 до 16-00.

1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 10 часов 00 минут 22.10.2021 по адресу: г.Минусинск, ул.Мартьянова, 16.

На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены в установленном законом порядке.

1.6. Конкурсные заявки подаются до 10 часов 00 минут 29.10.2021, по адресу: г.Минусинск, ул.Октябрьская, 66, корп.4, с 10-00 до 16-00.

1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут 29.10.2021 по адресу: г.Минусинск, ул.Мартьянова, 16.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены в установленном законом порядке.

1.8. Официальное извещение о проведении конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации размещается организатором конкурса на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, на сайте управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива (при наличии), не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала приема опросных листов.

1.9. Участники конкурса не представляют обеспечение заявки.

1.10. Результаты конкурса размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, на сайте управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива (при наличии).

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 9 к настоящей конкурсной документации в пятидневный срок с даты опубликования протокола об итогах конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Тютюнникова Татьяна Сергеевна, 8.(39132) 51413.

2. Критерии к участникам предварительного этапа (квалификационного отбора) конкурса

2.1. Для участия в предварительном этапе (квалификационном отборе) конкурса допускаются участники, соответствующие следующим критериям:

1) отсутствие у участника задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) отсутствие у участника просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед городским бюджетом;

3) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в процедуре банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

5) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтверждением копий договоров, контрактов и прочих документов;

6) наличие квалифицированного кадрового состава, необходимых производственных возможностей для выполнения подрядных и гарантийных работ;

7) отсутствие неурегулированных судебных споров участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи опросных листов,

заявок на участие в основном этапе конкурса

3.1. Для участия в предварительном этапе конкурса (квалификационном отборе), организация, заявившая желание принять участие в конкурсе, подает опросный лист, составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

1) опись входящих в состав опросного листа документов по форме согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации;

3) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям (договора подряда, акты выполненных работ, копии дипломов и аттестатов сотрудников);

4) копия утвержденного годового бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копии справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

5) информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности (справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, подтвержденные документально с приложением копий выписок из дипломов и других подтверждающих документов, и сотрудников рабочих специальностей)

6) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

8) копия свидетельства о государственной регистрации;

9) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

10) справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

Иные документы по усмотрению участника.

3.2. Основания отказа в допуске участника квалификационного отбора к участию в основном этапе конкурса:

1) предоставления участником недостоверных сведений;

2) не предоставление документов, необходимых для предоставления в соответствии с конкурсной документацией;

3) выявление фактов о наличии неурегулированных судебных споров участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи опросного листа. Информация о наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также лицами, присутствующими при рассмотрении опросных листов, и должна быть подтверждена документально;

4) не соответствие участника критериям, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка.

3.3. Для участия в основном этапе конкурса участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 7 к настоящей конкурсной документации.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в основном этапе конкурса

4.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, предложенных в заявках на участие в основном этапе конкурса, конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок по следующим критериям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристики | Количество баллов |
| 1) цена договора | Снижение стоимости работ: | |
| на 1% | 1 балл (количество баллов начисляется за каждый 1 % снижения стоимости работ) |
| 2) срок выполнения работ | Уменьшения срока от заявленной даты: | |
| на 5 календарных дней | 3 баллов |
| на 8 календарных дней | 5 балла |
| на 10 календарных дней | 7 баллов |
| 3) дополнительный гарантийный срок на выполненные работы | Увеличение гарантийного срока на срок: | |
| от 1 до 6 месяцев | 3 балла |
| от 7 до 12 месяцев | 5 баллов |
| от 13 месяцев и выше | 7 баллов |
| \* |  |  |

*\*Критерии для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов могут быть дополнены организатором конкурса.*

Участником может быть представлена дополнительная информация, в том числе:

- о наличии допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») (далее также – допуск СРО) (копия такого допуска с приложением необходимых документов);

- о деловой репутации участника (положительном опыте выполнения аналогичных работ) – положительные отзывы, благодарственные письма, почетные грамоты, награды областного значения.

4.2. Оценка заявок на участие в основном этапе конкурса проводится в соответствии с критериями, исходя из суммы балов. Заявке, набравшей большее количество баллов, присваивается меньший порядковый номер.

При оценке заявок также учитываются дополнительные сведения, представленные организацией, за наличие допуска СРО присваивается два балла, за подтверждение деловой репутации – один балл.

Победителем признается организация, набравшая наибольшее количество баллов.

В случае если организации набрали одинаковое количество баллов, победителем признается организация, подавшая заявку на участие в основном этапе конкурса ранее других.

4.3. Основания исключения участника от участия в основном этапе конкурса:

1) не предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса;

2) предоставления участником недостоверных сведений;

3) предоставление заявки на участие в основном этапе конкурса не по утвержденной форме, не в полном объеме;

4) выявление фактов о наличии неурегулированных споров участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за последние 3 года, предшествующих дате подачи опросного листа. Информация о наличии таких споров может быть представлена всеми членами комиссии, а также лицами, приглашенными на рассмотрение заявок на участие в основном этапе, и должна быть подтверждена документально.

Приложение № 1

к конкурсной документации

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Извещение

о проведении конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу  согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ в соответствии с минимальным перечнем | Перечень работ в соответствии с дополнительным перечнем | Общая стоимость работ, руб. |
| 1 | г.Минусинск, ул.Суворова 40 | Ремонт дворового проезда.  Установка скамеек. Установка урн. | Оборудование детской площадки.  . | 1 164 492,00 |
| 2 | г.Минусинск, ул.Суворова 42 | Ремонт дворового проезда.  Установка скамеек. Установка урн. |  | 826 375,20 |
| 3 | г.Минусинск, ул.Кутузова, 31 | Ремонт дворового проезда.  Установка скамеек. Установка урн. | Оборудование детской площадки.  . | 1 426 466,41 |

1.2. Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Ника»: адрес местонахождения: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Октябрьская, 66, корп.4, ответственное лицо Тютюнникова Татьяна Сергеевна.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 417 333,61 рублей (три миллиона четыреста семнадцать тысяч триста тридцать три рубля) 60 копеек, в том числе НДС.

1.4. Опросные листы подаются до 10 часов 00 минут 22.10.2021 по адресу: г.Минусинск, ул.Октябрьская, 66, корп.4, с 10-00 до 16-00.

1.5. Рассмотрение опросных листов будет произведено в 10 часов 00 минут 22.10.2021 по адресу: г.Минусинск, ул.Мартьянова, 16.

На процедуру рассмотрения опросных листов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены в установленном законом порядке.

1.6. Конкурсные заявки подаются до 10 часов 00 минут 29.10.2021, по адресу: г.Минусинск, ул.Октябрьская, 66, корп.4, с 10-00 до 16-00.

1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут 29.10.2021г по адресу: г.Минусинск, ул.Мартьянова, 16.

Дата начала работ: 01.04.2022 г.

Дата окончания работ: 31.08.2022г.

Конкурсная документация в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2) техническое задание;

3) сметная документация, в составе: дизайн-проект, локальные сметные расчеты.

3) договор подряда (проект)

размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, на сайте управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива (при наличии).

Приложение № 2

к конкурсной документации

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Опросный лист

на участие в предварительном этапе (квалификационном отборе) конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

1. Наименование участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Юридический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Фактический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Контактный телефон (факс)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Контактное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Электронный адрес участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Участник имеет следующий опыт работы за последний календарный год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Заказчик |
|  |  |  |  |

9. Численность работников за последний календарный месяц \_\_\_\_\_\_ человек.

из них:

- с высшим профессиональным образованием\_\_\_\_\_\_ человек

- со средним специальным образованием \_\_\_\_\_\_ человек

10. Информация для рассмотрения подкритериев критерия «Квалификация».

1) количество завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами \_\_\_\_\_\_\_ шт.;

2) квалификация сотрудников отражена в сведениях о наличии квалифицированного кадрового состава в соответствии с приложением № 3 к настоящей конкурсной документации.

11. Иная информация *(на усмотрение участника).*

12. Информация, указанная в данном опросном листе подтверждается следующими документами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)

Приложение № 3

к конкурсной документации по проведению конкурса по

привлечению подрядных организаций для выполнения работ по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории города Минусинска в рамках

реализации муниципальной программы формирования

современной городской среды

Сведения

о наличии квалифицированного кадрового состава

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Образование | | | Стаж работы | |
| вид | специальность | Название учебного заведения и год окончания | на руководящих должностях | по специальности |
| *Руководитель (Ф.И.О., должность в организации)* | *Высшее* |  |  |  |  |
| *Заместитель руководителя (главный инженер) (Ф.И.О., должность в организации)* | *Высшее* |  |  |  |  |
| *Средне-специальное* |  |  |  |  |
| *Начальник (инженер) ПТО* | *Высшее* |  |  |  |  |
| *Средне-специальное* |  |  |  |  |
| *Профильные специалисты (Ф.И.О., должность в организации)* | *Высшее* |  |  |  |  |
| *Средне-специальное* |  |  |  |  |

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи опросного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись уполномоченного лица, печать)

Приложение № 4

к конкурсной документации

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Опись

документов, прилагаемых к опросному листу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в предварительном этапе (квалификационном отборе) конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать адрес)

к опросному листу представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи совпадает с документами, прилагаемыми к опросному листу.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Количество листов |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись уполномоченного лица, печать)

Приложение № 5

к конкурсной документации

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Доверенность № \_\_\_\_\_

Место составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование доверителя)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность уполномоченного лица доверителя, ФИО)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО доверенного лица, реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать опросный лист на участие в предварительном этапе (квалификационном отборе) конкурса, заявку на участие в основном этапе конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории *муниципального образования*,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(ФИО доверенного лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись уполномоченного лица доверителя, печать)

Приложение № 6

к конкурсной документации

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Протокол

итогов предварительного этапа (квалификационного отбора) конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

г. Минусинск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес, заказчик)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

Секретарь комиссии -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

Процедура рассмотрения опросных листов проведена по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время начала рассмотрения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На процедуре рассмотрения присутствовали представители участников конкурса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По приглашению на процедуре рассмотрения присутствовали:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано \_\_\_\_\_\_ опросных листов.

Конкурсная комиссия, установила, что опросные листы поданы от следующих организаций:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела опросные листы на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия организации критериям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды.

По результатам рассмотрения опросных листов конкурсная комиссия решила, что к участию в основном этапе конкурса допускаются следующие организации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Секретарь конкурсной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Приложение № 7

к конкурсной документации

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Заявка

на участие в основном этапе конкурса на выполнение работ по ремонту придомовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать адрес объекта)

1. Наименование участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Юридический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Фактический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Контактный телефон (факс)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Контактное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Электронный адрес участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС, в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость.*

9. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

10. Подтверждаем соответствие критериям, указанным в конкурсной документации.

11. Подтверждаем внесение обеспечения заявки *(если обеспечение предусмотрено конкурсной документацией).*

12. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерения |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |
| 2. | Срок выполнения работ | дата окончания выполнения работ |
| 3. | Гарантийный срок | Годы, месяцы |

Предложенные условия не приведут к снижению качества, объемов и увеличению сроков выполнения работ.

13. К заявке прилагаем обоснование цены договора (сметный расчет).

Приложение:

1) сметный расчет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стр.;

2) документ (копия документа), подтверждающий внесение обеспечения заявки *(если обеспечение предусмотрено конкурсной документацией);*

3) иные документы (по желанию).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать)

Приложение № 8

к конкурсной документации

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Протокол

об итогах конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

г. Минусинск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес, заказчик)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

Зам. председателя комиссии - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

Секретарь комиссии -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(ФИО, должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время начала вскрытия конвертов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников

конкурса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По приглашению на процедуре вскрытия конвертов присутствовали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано \_\_\_\_\_\_\_\_ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет соответствия требованиям, комплектности документов (приложение № 1 к настоящему протоколу).

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок допущены заявки следующих участников конкурса:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника конкурса, адрес)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным конкурсной документацией.

Результаты оценки заявок по критериям отражены в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела оценку результатов заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам присвоены следующие номера:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и т.д.

Победителем конкурса признан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

Председатель конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Секретарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Приложение №1

к протоколу об итогах конкурса на выполнение работ по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории города Минусинска

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Сводная таблица заявок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание участника,  адрес | Документ, подтверж-дающий полномочия лица на осуществле-ние действий от имени участника | Информа-ция о составе и квалифика-ции работников | Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда) | Копия свидетель-ства о постановке на учет в налоговом органе | Копия свидете-льства о государ-ственной регистра-ции | Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц | Копия бухгал-терского баланса | Цена конкур-сной заявки | Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Секртарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Приложение № 2

к протоколу об итогах конкурса на выполнение работ по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных

домов, расположенных на территории города Минусинска

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Оценка заявок на участие в основном этапе отрытого конкурса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участника | Наименование | Характеристики | Предложение участника | Количество баллов |
|  | 1) Цена договора | Снижение стоимости работ: |  |  |
|  |  | до 1% |  |  |
|  |  | от 1,1% до 3% |  |  |
|  |  | от 3% и выше |  |  |
|  | 2) Срок выполнения работ | Уменьшения срока от заявленной даты: |  |  |
|  |  | на 5 календарных дней |  |  |
|  |  | на 8 календарных дней |  |  |
|  |  | на 10 календарных дней и более |  |  |
|  | 3) Гарантийный срок на выполненные работы | Увеличение гарантийного срока на срок: |  |  |
|  |  | до 6 месяцев |  |  |
|  |  | от 6 до 12 месяцев |  |  |
|  |  | от 13 месяцев и выше |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |

Председатель конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Секретарь конкурсной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись)

Приложение № 9

к конкурсной документации

по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Минусинска в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

Проект договора

ДОГОВОР №

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов  
по адресу: г. Минусинск, ул.Суворова, 40, ул.Суворова, 42, ул.Кутузова, 31

г. Минусинск

Красноярского края

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ника» (ООО «УК Ника»), действующая от имени и в интересах собственников многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.Минусинск, ул.Суворова, 40, ул.Суворова, 42, ул.Кутузова, 31, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тютюнниковой Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 07.05.2018 № АГ-660-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Минусинск», (далее - Постановление), на основании протокола отбора подрядных организаций от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1. В соответствии с условиями настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Минусинск, ул.Суворова, 40, ул.Суворова, 42, ул.Кутузова, 31 (далее - работы), в соответствии с техническими заданиями (Приложение № 1 к договору), локальными сметными расчетами (Приложение № 2 договору), которые определяют виды и объем выполняемых работ, условия выполнения работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, в установленном настоящим договором порядке.
   2. Место выполнения работ: земельный участок, расположенный по адресу Красноярский край, : г. Минусинск, ул.Суворова, 40, ул.Суворова, 42, ул.Кутузова, 31, дворовая территория.
   3. Дата начало работ - с 01 апреля 2022г.;
   4. Дата окончания работ - 31 августа 2022г.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС 20% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (являющемуся юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. Цена договора включает все расходы Подрядчика, в том числе: стоимость работ, затраты на расходные товары (материалы), эксплуатацию оборудования, машин и механизмов, затраты на непредвиденные расходы, все уплачиваемые налоги, сборы, транспортные услуги, страхование и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации при выполнении работ, предусмотренных договором
4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.11. настоящего договора.
5. Оплата осуществляется Заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета, после надлежащего выполнения работ и предоставления Подрядчиком следующих документов:

* исполнительная документация в полном объёме (включая паспорта изделий, и сертификаты);
* акта о приемке выполненных работ (КС-2);
* акты освидетельствования (подписанные Сторонами) скрытых работ (п 4.3.1. настоящего Договора);
* справки о стоимости выполненных работ (КС-3);
* счет и/или счет-фактуры;

1. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

Авансирование по договору не предусмотрено.

1. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
2. Оплата по настоящему договору может быть уменьшена на размер начисленных пеней и штрафов.
3. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. Подрядчик обязан:
      1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором с надлежащим качеством и в объемах в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием (Приложение № 1 к договору), локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к договору).
         1. Выполнять работы своим иждивением - из своих материалов, своими силами и средствами, или с привлечением субподрядчиков,.
         2. Выполнить работы в срок, установленный пунктом 1.3. договора.
         3. Обязан письменно согласовать с заказчиком выбор субподрядчика и виды выполняемых работ, оплату и приёмку работ субподрядчика производит подрядчик;
      2. Нести ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, требований технического задания (Приложение №1 к договору).
      3. В течение трех рабочих дней с даты подписания договора, предоставить Заказчику:

* приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов;
* технологические решения, согласованные с Заказчиком.
  + 1. Предоставлять ответы на письменные запросы Заказчика, в сроки, предусмотренные запросами.
    2. Обеспечить в ходе выполнения работ, выполнение мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, по уборке и вывозу мусора, пожарной безопасности, соблюдать иные требования действующего законодательства при проведения строительных работ.
    3. По запросу Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов по выполнению договора, проведению плановых и внеплановых проверок и контролю качества выполняемых работ.
    4. Безвозмездно, в срок, установленный Заказчиком, исправлять по его заданию все выявленные недостатки (дефекты), если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее результат работ.
    5. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком.
    6. Нести ответственность перед третьими лицами, в случае причинения им вреда в результате действий Подрядчика.
    7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ и делающих дальнейшее продолжение выполнение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
    8. Исполнять требования предписаний, выданных надзорными, контролирующими органами и Заказчиком.
    9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные техническим заданием (Приложение № 1 к договору).
  1. Подрядчик вправе:
     1. Требовать своевременной оплаты работ, выполненных в соответствии с условиями договора.
     2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках договора.
     3. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.
  2. Заказчик обязан:
     1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, в соответствии с условиями договора.
     2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями договора.
  3. Заказчик вправе:
     1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
     2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.6. настоящего договора.
     3. Запрашивать у Подрядчика информацию о сроках и ходе выполнения работ.
     4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения работ.
     5. Отказаться от приемки выполненных работ в случаях, предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации.
     6. Пользоваться иными правами, установленными договором и действующим законодательством Российской Федерации.
  4. Права и обязанности Сторон, не урегулированные данным договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

1. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
   1. По окончании работ, Подрядчик представляет Заказчику в трех экземплярах следующую исполнительную документацию:

* фотоматериалы до и после проведения работ в электронном виде;
* акты освидетельствования скрытых работ;
* исполнительные схемы;
* протоколы испытаний, сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество товаров (материалов, изделий), используемых при выполнении работ;

- акт о приемке выполненных работ (КС-2)

* акты освидетельствования (подписанные Сторонами) скрытых работ (п4.3.1. настоящего Договора);
* справку о стоимости выполненных работ (КС-3);
* счет и/или счет-фактуру.
  1. Не позднее 10 (десяти)рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1 настоящего договора, Заказчик проводит экспертизу соответствия полноты и качества выполненных работ требованиям договора на основе анализа представленной Подрядчиком исполнительной документации, проверяет выполнение обязательств по договору.

К проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров. При этом при необходимости от Подрядчика могут запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам.

* 1. При принятии решения о приемке выполненных работ Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ (КС-2).
     1. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования.
     2. О дате сдачи-приемки скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусмотренным п.7.3 настоящего Договора. Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки Заказчика в указанный в уведомлении срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Заказчика.
     3. На результат работ, строительные материалы используемые при работах, устанавливается гарантийный срок 5 лет. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Заказчиком.
        1. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
        2. При отказе (уклонении) Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных недостатков Заказчик вправе составить и подписать Акт в одностороннем порядке. При составлении названного акта, Заказчик может привлечь эксперта.
        3. В случае привлечения эксперта при составлении Акта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.
  2. В случае выявления несоответствий и (или) недостатков выполненных работ, препятствующих их приемке, Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) недостатков выполненных работ и сроки их устранения и направляет его Подрядчику.
     1. Заказчик отказывает в приемки выполнения работ, если Подрядчик нарушил п.4.3.1. настоящего договора.
  3. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. После устранения выявленных несоответствий и (или) недостатков, Заказчик повторно принимает выполненные работы в порядке, установленном настоящим разделом.
  4. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ, если выявленные несоответствия и (или) недостатки не препятствуют приемке выполненных работ и установить Подрядчику срок (не более 7 (семи) календарных дней) для устранения несоответствий и (или) недостатков.
  5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу нарушений условий договора по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор независимого эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению независимой экспертизы несет Подрядчик.
  6. Работы считаются выполненными с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).

б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За нарушение условий настоящего договора, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
2. За нарушение сроков выполнения работ (п.п. 1.3; 1.4; 4.3.3.1; 4.3.3.2. настоящего Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 % процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
3. Риск случайной гибели материалов, объекта строительства до даты его приемки Заказчиком, несет Подрядчик.
4. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, а также причиненный по вине работников Подрядчика.

' 5.3. В случае предъявления Заказчику предписаний контролирующих органов, исков, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. договора, Подрядчик самостоятельно возмещает материальный ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6 В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик составляет и в трехдневный срок с момента составления направляет Подрядчику Акт об уменьшении оплаты выполненных работ ( далее - Акт) в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условием заключенного договора, размер неустойки ( штрафа, пеней), подлежащей взысканию, итоговая сумма , подлежащая оплате. В случае, если Подрядчик в течении 10 ( десять ) рабочих дней с даты получения Акта не исполнил требование Заказчика о добровольной оплате неустойки или не направил Заказчику возражение на Акт, Акт считается принятым Подрядчиком и служит основанием для уменьшения оплаты выполненных работ.

1. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
   1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору.
   2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении действий обстоятельств непреодолимой силы в течение З (трех) календарных дней с даты наступления действий обстоятельств непреодолимой силы, с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
   3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более чем в течение 30 (тридцати) дней, то Стороны могут принять решение о расторжении договора без обязательств возместить возможные убытки.
2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
   2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.
   3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде, и (или) посредством электронной почты и (или) факсимильной связи, при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

По полученной претензии, Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   1. Настоящий договора вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2022 года.
   2. Обязательства по настоящему договору прекращаются после их полного исполнения Сторонами, в соответствии с условиями настоящего договора.
   3. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
   4. По согласованию Сторон, возможно досрочное исполнение договора.
2. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
   1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.
   2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если:

а) Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки являются существенными и не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

б) Подрядчик неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим договором;

в) Подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный настоящим договором, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный настоящим договором срок;

г) Подрядчик неоднократно (от двух и более раз) не исполнил предписания Заказчика.

Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

* 1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией требованиям к участникам отбора или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем отбора.
  2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если:
* Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты выполненных работ;
* Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) немотивированно отказано в приемке выполненных работ.
  1. Подрядчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
  2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
  3. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон, производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
  4. В случае расторжения настоящего договора, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
  5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
  6. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия договора, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к договору, которые являются его неотъемлемыми частями.
  7. Изменение существенных условий договора, при его исполнении, не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
* при снижении цены договора без изменения предусмотренного договором объема выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий договора;
* если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению Сторон, допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены договора, пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работ, Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы;
* при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик, в ходе исполнения договора, обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работ, предусмотренных договором.
  1. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение 3 (трех) рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
  3. Стороны обязуются в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения адресов и реквизитов Сторон, информировать друг друга о таких изменениях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В случае непредоставления в установленный срок уведомлений об изменении указанной информации будут считаться действительными сведения, указанные в договоре.
  4. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном видена бумажном носителе или в виде электронного документа и подписаны обеими Сторонами.

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение № 1 к договору - техническое задание;

Приложение № 2 к договору - локальные сметные расчеты.

И. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

Заказчик

Приложение № 1 к договору

**Техническое задание (лот № 1)**

**1. Общие положения**

1.1. Наименование Заказчика: ООО « УК Ника ».

1.2. Наименование объекта закупки: Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул.Суворова, 40.

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, г. Минусинск, ул.Суворова, 40.

1.4. Срок выполнения работ: с 01.04.2022 по 31.08.2022г.

Периодичность: один раз в год.

1.5. Виды и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчётах (Приложение № 2 к Договору), согласно перечню:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Виды и объем работ** | **Сумма (руб.)** |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 40, в том числе: | Локальные сметные расчеты | 1 164 492,00 |
| 1.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 40 (ремонт дворового проезда); | Локальный сметный расчет № | 803 406,00 |
| 1.2 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, , ул. Суворова, 40 (установка скамеек, установка урн); | Локальный сметный расчет № | 67 238, 40 |
| 1.3 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, , ул. Суворова, 40 (оборудование детской площадки); | Локальный сметный расчет № | 293 847,60 |

**2. Порядок (последовательность) выполнения работ**

2.1. Последовательность выполнения работ устанавливается технологической последовательностью.

**3. Требования к выполнению работ**

3.1. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора, Подрядчик предоставляет:

- приказы о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов;

- технологические решения, согласованные с Заказчиком.

3.2. До начала производства работ, Подрядчик:

- согласовывает с Заказчиком места установки малых архитектурных форм;

- предусматривает организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

Обеспечивает обязательный допуск до монтажа малых архитектурных форм, подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия: проверка Заказчиком паспорта оборудования ( п.36 ТР ЕАЭС 042/2017), сертификатов и декларации и осмотров оборудования в разобранном виде ( наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и.т.д.)

3.3. Подрядчик привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих и обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда рабочих: выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

В процессе выполнения работ, Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением дисциплины своими работниками.

3.4. Подрядчик, при выполнении работ, обязан выполнять требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранения материалов, соблюдения производственного порядка.

3.5. Подрядчик ведет журнал производства работ.

3.6. Подрядчик, на весь период производства работ, обеспечивает безопасное движение пешеходов.

3.7. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.8. Подрядчик, при выполнении работ, использует исправное оборудование, инструмент, строительную технику и автотранспорт. Все измерительные приборы и инструменты поверены и имеют сертификаты соответствия.

3.9. Подрядчик обеспечивает целостность существующих инженерных сетей, расположенных в зоне производства работ. В случае нарушения данного обязательства, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный своим действием (бездействием) Заказчику, либо третьим лицам.

3.10. Опорные конструкции малых архитектурных форм закапываются в землю на глубину 0,7 м, бетонируются, поверхность лунки засыпается материалом основания площадки. Бетонирование производится бетоном марки В 7,5 (М100).

Основания малых архитектурных форм, имеющие одну опорную конструкцию, бетонируются размером 0,5х0,5х0,6м. Основания малых архитектурных форм, имеющие более одной опорной конструкции, бетонируются размером 0,3х0,3х0,6 м.

Допустимые отклонения должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующими нормативными документами.

3.11. Подрядчик, по окончании работ, обеспечивает выполнение мероприятий по уборке места проведения работ и вывозу мусора.

3.12. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его товаров (материалов), оборудования, лично Подрядчиком или с привлечением субподрядчиков.

3.13. Подрядчик по своему усмотрению может либо самостоятельно изготовить малые архитектурные формы, либо закупить готовые.

3.14. Работы выполняются в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

3.15. Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению при выполнении работ.

**4. Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ**

4.1. Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара (материала, изделия), используемого при выполнении работ | Наименование показателей | Ед. изм. | значения показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1. | Камни бортовые бетонные  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Марка | - | 300 БР 100.30.15=0,043м3 |
| 4.1.2. | Асфальтобетонная смесь (асфальтобетон марка II тип Б)  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | °С | +120 |
| 4.1.3. | Битум  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ |  |  |
| 4.1.4. | Песок | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  |  |
| 4.1.5. | Бетон | - бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100);  - бетон дорожный, класс В10 (М150) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара (материала, оборудования), используемого при выполнении работ** | **Наименования показателей, значения показателей, товара (материала, оборудования), используемого при выполнении работ** |
| **4.1.6. Качалка балансир**  **Эскиз**  https://1edumarket.ru/upload/iblock/b13/b13e3f288aff6d21c1cac58e84b2a4a1.jpg  **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Качалка-балансир для детей от 4 до 12 лет.  Качели-балансир в установленном виде высотой 870 мм, длиной 2500 мм, шириной 530 мм. Качалка-балансир должна представлять собой сборную конструкцию из неподвижного основания и качающегося балансира.  Цельносварные элементы качалки должны быть изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа СО2, с применением сварочной проволоки Св-08Г2С-О диаметром не менее 1 мм.  Металлические элементы качалки должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением.  Фанерные детали качалки должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 4 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе.  Сборка элементов качалки-балансира должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).  Основание качалки должно быть выполнено из цельносварного каркаса и боковых декоративных накладок.  Декоративные накладки на каркас должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 м и включать в себя: основание в виде полукруга и три накладки на каждое основание в виде силуэта цветка.  Цельносварной каркас основания должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее высота 30 мм x ширина 30 мм, вспомогательные элементы основания из стальной водогазопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 15 мм и профильной трубы сечением высота 60 мм x ширина 30 мм. Кронштейны для крепления подшипникового узла к основанию должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм.  Качающийся балансир на два посадочных места размещенных напротив друг друга должен быть выполнен цельноклееным из сосновой доски толщиной не менее 30мм и влагостойкой фанеры ФСФ (фанера и смоляной фенолформальдегидный клей) толщиной не менее 18 мм.  На балансире должны быть установлены два амортизатора из резины толщиной не менее 8 мм.  Каждое посадочное место балансира должно быть оборудовано сиденьем, спинкой и ручкой. Ручки должны быть изготовлены из стальной водогазопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 15 мм. Спинка балансира должна быть установлена на раме, изготовленной из стальной профильной трубы сечением не менее высота 30 мм x ширина 30 мм. Сиденье и спинка балансира должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ (фанера и смоляной фенолформальдегидный клей) толщиной не менее 15 мм.  В узле качения балансира должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 201 (либо эквивалент). Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка диаметром не менее 40 мм методом механической (токарной) обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров.. |
| **4.1.7. Карусель трехместная**  **Эскиз**  https://i4.photo.2gis.com/images/branch/69/9710886700239084_0042.jpg  **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Карусель в установленном виде длиной 1600 мм, шириной 1600 мм, высотой 700 мм. Возрастная группа: 3-12 лет  Каркас карусели выполнен из трубы сечением Ø 30 мм и уголка 50х50 мм. Каркас приварен к металлическому основанию,  вращающемуся на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. На каркасе карусели находятся 6 сидений из  влагостойкой фанеры толщиной 18 мм , скругленных по форме. В центре расположен металлический руль, выполненный из металлической трубы сечением  Ø 20 мм.  Основание карусели вкапывается в грунт на глубину 400 мм с последующим бетонированием. Конструкция собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Все деревянные и фанерные элементы окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях на 3 слоя.  Все края и углы фанерных элементов имеют отшлифованный края и плавные радиусы скругления 3 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. |
| **4.1.8. Скамья**  **Эскиз**    **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Габаритные размеры: H=800 L=2060 B=760  Лавочка садово-парковая выполнена на металлическом каркасе из профильной трубы сечением 50х25 мм.  металлические элементы покрыты порошковыми красками. Сидение со спинкой состоит из деревянных досок сечением 110х40 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными акриловыми красками. |
| **4.1.9. Урна**  **Эскиз**    **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Урна представляет собой конструкцию из каркаса и ведра.  В установленном виде высотой 600 мм, длиной 300 мм, шириной 250мм. Каркас урны выполнен из профильной трубы, сечением 20х40 мм. Бак урны поворотный, выполнен из листового металла толщиной 1,5 мм. Конструкция урны сварная. Сварка проведена полуавтоматом в среде инертного газа. Сварочные швы зачищены механическим путем. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием с предварительной подготовкой поверхности. Урна крепится анкерными болтами к бетонному основанию.  Цвет урн зеленый. |
| **4.1.10. Паровоз**  https://karuselmaf.ru/upload/iblock/0a6/0a6d8783acc2751c48f991d94cd1d142.jpg  **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Паровозик с горкой предназначен для детей дошкольного возраста от 3-х лет.  Несущие столбы выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 60х60 мм. В нижней части стойки имеют стальные оцинкованные закладные длиной 400 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм.  Пол и своды крыши и топки изготовлены из деревянной доски толщиной 40 мм. Боковые элементы, арки крыши и топки и декоративные колеса изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 18 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм и высотой не менее 110 мм. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из  деревянной доски толщиной 40 мм, имеющей ребристую противоскользящую поверхность. Наклонный пандус выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 20 мм и деревянных досок толщиной 60х40 мм. Все деревянные и фанерные элементы окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях на 3 слоя. Все края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления 3 мм. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием.  Паровозик собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками |
| **4.1.11. Ограждение**  ОГ-2  **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Ограждение представляет собой сборную конструкцию из секции ограждения и опорных столбов. Стыковка секций ограждения с опорными столбами выполняется без применения сварочных работ, и выполняется методом «труба в трубу». Высота ограждения (по секции) 400 мм, длина ограждения (по осям опорных столбов) 2000 мм, цвет зеленый.  Рисунок секции газона представляет собой чередующие вертикальные стойки и наклонные перемычки, установленные между вертикальными стойками в виде равнобедренного треугольника.  Металлические элементы окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением.  Секция ограждения цельносварная из стальной профильной трубы сечением 20x20 мм и 15x15 мм.  Опорный столб изготовлен из стальной профильной трубы сечением 30x30 мм, стальной профильной трубы сечением 15x15мм, стального прутка сечением 10x10 мм. |

Страна происхождения товаров (материалов), используемых при выполнении работ: Российская Федерация.

4.2. Товары (материалы, изделия), используемые при выполнении работ должны соответствовать:

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

# ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

# ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

4.3. Приведенный перечень не является исчерпывающим, применению подлежат все стандарты, обязательные к применению для выполнения условий настоящего договора.

4.4. Фанера и дерево должны окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к истиранию. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением. Болтовые соединения закрыты защитными элементами.

4.5. Металлические детали товаров (материалов), используемых при выполнении работ, имеют плавные радиусы, все швы тщательно обработаны. Крепежные элементы оцинкованы.

4.6. На товарах (материалах), используемых при выполнении работ, нет острых углов, все углы закруглены.

4.7. Все товары (материалы), используемые при выполнении работ, вкапывающиеся в землю, оснащены закладными деталями (для последующего бетонирования).

4.8. Товары (материалы), используемые при выполнении работ, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.

4.9. Все товары (материалы), используемые при выполнении работ, имеют документы, подтверждающие качество, в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании».

4.10. Контроль качества товаров (материалов), используемых при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

4.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

**5. Требования к результатам работ**

5.1. По окончании работ, Подрядчик представляет Заказчику в трех экземплярах исполнительную документацию в следующем составе:

- фотоматериалы до и после проведения работ в электронном виде;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные схемы;

- протоколы испытаний, сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество товаров (материалов, изделий), используемых при выполнении работ;

- акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (КС-3);

- счет и/или счет-фактуру.

**6. Гарантии качества на результаты выполненных работ**

6.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет: 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.2. В течение гарантийного срока, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление обнаруженных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в согласованный с Заказчиком срок.

6.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу для составления соответствующего акта по фиксированию недостатков, дефектов и определению их характера.

6.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

**7. Распределение рисков**

7.1. До подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Техническое задание (лот № 2)**

**1. Общие положения**

1.1. Наименование Заказчика: ООО « УК Ника ».

1.2. Наименование объекта закупки: Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул.Суворова, 42, (далее – работы).

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, г. Минусинск, ул.Суворова, 42.

1.4. Срок выполнения работ: с 01.04.2022 по 31.08.2022г.

Периодичность: один раз в год.

1.5. Виды и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчётах (Приложение № 2 к Договору), согласно перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** |  | **Виды и объем работ** | **Сумма (руб.)** |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 42, в том числе: |  | Локальные сметные расчеты | 826 375,20 |
| 1.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 42 (ремонт дворового проезда); |  | Локальный сметный расчет № | 759 136,80 |
| 1.2 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, , ул. Суворова, 42 (установка скамеек, установка урн); |  | Локальный сметный расчет № | 67 238,40 |

**2. Порядок (последовательность) выполнения работ**

2.1. Последовательность выполнения работ устанавливается технологической последовательностью.

**3. Требования к выполнению работ**

3.1. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора, Подрядчик предоставляет:

- приказы о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов;

- технологические решения, согласованные с Заказчиком.

3.2. До начала производства работ, Подрядчик:

- согласовывает с Заказчиком места установки малых архитектурных форм;

- предусматривает организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

Обеспечивает обязательный допуск до монтажа малых архитектурных форм, подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия: проверка Заказчиком паспорта оборудования ( п.36 ТР ЕАЭС 042/2017), сертификатов и декларации и осмотров оборудования в разобранном виде ( наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и.т.д.)

3.3. Подрядчик привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих и обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда рабочих: выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

В процессе выполнения работ, Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением дисциплины своими работниками.

3.4. Подрядчик, при выполнении работ, обязан выполнять требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранения материалов, соблюдения производственного порядка.

3.5. Подрядчик ведет журнал производства работ.

3.6. Подрядчик, на весь период производства работ, обеспечивает безопасное движение пешеходов.

3.7. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.8. Подрядчик, при выполнении работ, использует исправное оборудование, инструмент, строительную технику и автотранспорт. Все измерительные приборы и инструменты поверены и имеют сертификаты соответствия.

3.9. Подрядчик обеспечивает целостность существующих инженерных сетей, расположенных в зоне производства работ. В случае нарушения данного обязательства, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный своим действием (бездействием) Заказчику, либо третьим лицам.

3.10. Опорные конструкции малых архитектурных форм закапываются в землю на глубину 0,7 м, бетонируются, поверхность лунки засыпается материалом основания площадки. Бетонирование производится бетоном марки В 7,5 (М100).

Основания малых архитектурных форм, имеющие одну опорную конструкцию, бетонируются размером 0,5х0,5х0,6м. Основания малых архитектурных форм, имеющие более одной опорной конструкции, бетонируются размером 0,3х0,3х0,6 м.

Допустимые отклонения должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующими нормативными документами.

3.11. Подрядчик, по окончании работ, обеспечивает выполнение мероприятий по уборке места проведения работ и вывозу мусора.

3.12. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его товаров (материалов), оборудования, лично Подрядчиком или с привлечением субподрядчиков.

3.13. Подрядчик по своему усмотрению может либо самостоятельно изготовить малые архитектурные формы, либо закупить готовые.

3.14. Работы выполняются в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

3.15. Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению при выполнении работ.

**4. Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ**

4.1. Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара (материала, изделия), используемого при выполнении работ | Наименование показателей | Ед. изм. | значения показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1. | Камни бортовые бетонные  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Марка | - | 300 БР 100.30.15=0,043м3 |
| 4.1.2. | Асфальтобетонная смесь (асфальтобетон марка II тип Б)  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | °С | +120 |
| 4.1.3. | Битум  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ |  |  |
| 4.1.4. | Бетон | - бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100);  - бетон дорожный, класс В10 (М150) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара (материала, оборудования), используемого при выполнении работ** | **Наименования показателей, значения показателей, товара (материала, оборудования), используемого при выполнении работ** |
| **4.1.5. Скамья**  **Эскиз**    **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Габаритные размеры: H=800 L=2060 B=760  Лавочка садово-парковая выполнена на металлическом каркасе из профильной трубы сечением 50х25 мм.  металлические элементы покрыты порошковыми красками. Сидение со спинкой состоит из деревянных досок сечением 110х40 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными акриловыми красками. |
| **4.1.6. Урна**  **Эскиз**    **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Урна представляет собой конструкцию из каркаса и ведра.  В установленном виде высотой 600 мм, длиной 300 мм, шириной 250мм. Каркас урны выполнен из профильной трубы, сечением 20х40 мм. Бак урны поворотный, выполнен из листового металла толщиной 1,5 мм. Конструкция урны сварная. Сварка проведена полуавтоматом в среде инертного газа. Сварочные швы зачищены механическим путем. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием с предварительной подготовкой поверхности. Урна крепится анкерными болтами к бетонному основанию.  Цвет урн зеленый. |

Страна происхождения товаров (материалов), используемых при выполнении работ: Российская Федерация.

4.2. Товары (материалы, изделия), используемые при выполнении работ должны соответствовать:

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

# ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

# ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

4.3. Приведенный перечень не является исчерпывающим, применению подлежат все стандарты, обязательные к применению для выполнения условий настоящего договора.

4.4. Фанера и дерево должны окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к истиранию. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением. Болтовые соединения закрыты защитными элементами.

4.5. Металлические детали товаров (материалов), используемых при выполнении работ, имеют плавные радиусы, все швы тщательно обработаны. Крепежные элементы оцинкованы.

4.6. На товарах (материалах), используемых при выполнении работ, нет острых углов, все углы закруглены.

4.7. Все товары (материалы), используемые при выполнении работ, вкапывающиеся в землю, оснащены закладными деталями (для последующего бетонирования).

4.8. Товары (материалы), используемые при выполнении работ, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.

4.9. Все товары (материалы), используемые при выполнении работ, имеют документы, подтверждающие качество, в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании».

4.10. Контроль качества товаров (материалов), используемых при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

4.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

**5. Требования к результатам работ**

5.1. По окончании работ, Подрядчик представляет Заказчику в трех экземплярах исполнительную документацию в следующем составе:

- фотоматериалы до и после проведения работ в электронном виде;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные схемы;

- протоколы испытаний, сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество товаров (материалов, изделий), используемых при выполнении работ;

- акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (КС-3);

- счет и/или счет-фактуру.

**6. Гарантии качества на результаты выполненных работ**

6.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет: 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.2. В течение гарантийного срока, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление обнаруженных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в согласованный с Заказчиком срок.

6.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу для составления соответствующего акта по фиксированию недостатков, дефектов и определению их характера.

6.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

**7. Распределение рисков**

7.1. До подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Техническое задание (лот № 3)**

**1. Общие положения**

1.1. Наименование Заказчика: ООО « УК Ника ».

1.2. Наименование объекта закупки: Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул.Кутузова, 31 (далее – работы).

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, г. Минусинск, ул.Кутузова, 31

1.4. Срок выполнения работ: с 01.04.2022 по 31.08.2022г.

Периодичность: один раз в год.

1.5. Виды и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчётах (Приложение № 2 к Договору), согласно перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** |  | **Виды и объем работ** | **Сумма (руб.)** |
| 3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Кутузова, 31, в том числе: |  | Локальные сметные расчеты | 1 426 466,41 |
| 3.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Кутузова, 31 (ремонт дворового проезда); |  | Локальный сметный расчет № | 1 050 885,61 |
| 3.2 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Кутузова, 31 (установка скамеек, установка урн); |  | Локальный сметный расчет № | 44 826,00 |
| 3.3 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, , ул. ул. Кутузова, 31 (оборудование детской площадки); |  | Локальный сметный расчет № | 330 754,80 |

**2. Порядок (последовательность) выполнения работ**

2.1. Последовательность выполнения работ устанавливается технологической последовательностью.

**3. Требования к выполнению работ**

3.1. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора, Подрядчик предоставляет:

- приказы о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов;

- технологические решения, согласованные с Заказчиком.

3.2. До начала производства работ, Подрядчик:

- согласовывает с Заказчиком места установки малых архитектурных форм;

- предусматривает организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

Обеспечивает обязательный допуск до монтажа малых архитектурных форм, подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия: проверка Заказчиком паспорта оборудования ( п.36 ТР ЕАЭС 042/2017), сертификатов и декларации и осмотров оборудования в разобранном виде ( наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и.т.д.)

3.3. Подрядчик привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих и обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда рабочих: выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

В процессе выполнения работ, Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением дисциплины своими работниками.

3.4. Подрядчик, при выполнении работ, обязан выполнять требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранения материалов, соблюдения производственного порядка.

3.5. Подрядчик ведет журнал производства работ.

3.6. Подрядчик, на весь период производства работ, обеспечивает безопасное движение пешеходов.

3.7. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.8. Подрядчик, при выполнении работ, использует исправное оборудование, инструмент, строительную технику и автотранспорт. Все измерительные приборы и инструменты поверены и имеют сертификаты соответствия.

3.9. Подрядчик обеспечивает целостность существующих инженерных сетей, расположенных в зоне производства работ. В случае нарушения данного обязательства, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный своим действием (бездействием) Заказчику, либо третьим лицам.

3.10. Опорные конструкции малых архитектурных форм закапываются в землю на глубину 0,7 м, бетонируются, поверхность лунки засыпается материалом основания площадки. Бетонирование производится бетоном марки В 7,5 (М100).

Основания малых архитектурных форм, имеющие одну опорную конструкцию, бетонируются размером 0,5х0,5х0,6м. Основания малых архитектурных форм, имеющие более одной опорной конструкции, бетонируются размером 0,3х0,3х0,6 м.

Допустимые отклонения должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующими нормативными документами.

3.11. Подрядчик, по окончании работ, обеспечивает выполнение мероприятий по уборке места проведения работ и вывозу мусора.

3.12. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его товаров (материалов), оборудования, лично Подрядчиком или с привлечением субподрядчиков.

3.13. Подрядчик по своему усмотрению может либо самостоятельно изготовить малые архитектурные формы, либо закупить готовые.

3.14. Работы выполняются в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

3.15. Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению при выполнении работ.

**4. Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ**

4.1. Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара (материала, изделия), используемого при выполнении работ | Наименование показателей | Ед. изм. | значения показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1. | Камни бортовые бетонные  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Марка | - | 300 БР 100.30.15=0,043м3 |
| 4.1.2. | Асфальтобетонная смесь (асфальтобетон марка II тип Б)  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | °С | +120 |
| 4.1.3. | Битум  *Страна происхождения товара*: Российская Федерация  *Товарный знак:* отсутствует | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ |  |  |
| 4.1.5. | Бетон | - бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100);  - бетон дорожный, класс В10 (М150) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара (материала, оборудования), используемого при выполнении работ** | **Наименования показателей, значения показателей, товара (материала, оборудования), используемого при выполнении работ** |
| **4.1.6. Игровой комплекс**  https://karuselmaf.ru/upload/iblock/c32/c3266ca91de88c1c536cb9867be53e52.jpg  **Страна происхождения товара: Российская Федерация** | Габаритные размеры игрового комплекса в установленном виде:  высоты 3200 мм,  длина 6500 мм,  ширина 2800 мм  Игровой комплекс должен был выполнен в виде 2-х шт отдельно стоящих металлических башен с закрепленными на них игровыми элементами.  Сборка игрового комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).  Цельносварные элементы должны быть изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа СО2, с применением сварочной проволоки Св-08Г2С-О диаметром не менее 1 мм.  Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением.  Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 5 мм, загрунтованы и окрашены краской на водной основе.  Игровая башня 1.  Опорные стойки игровой башни в количестве 4 шт. выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 60х60мм, с толщиной стенки не менее 3,5 мм. В нижней части стойки имеют стальные оцинкованные закладные длиной 400 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм.  В верхней части столбы имеют защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части столбы вкапываются в грунт и бетонируются. Башня с двускатной крышей высотой 3200 мм. Плоскости крыши выполнены из высокосортной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Размер площадки не менее 900х900 мм, высота до уровня пола площадки не менее 950 мм. Высота ограждения составляет 700 мм. Каркас площадки башни выполнен из металлической оцинкованной трубы сечением не менее 80х40 мм. Пол (игровая платформа) на металлической башне должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги.  Перемычки-ограждения для башен должны быть изготовлены цельносварными из стальной водогазопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 20 мм и стальной полосы толщиной не менее 4 мм.  Башня оборудована следующими игровыми элементами: - металлическая горка-скат,;  - лаз «змейка»;  -подъемная лестница-трап;  Скат высотой не менее 1500 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее ширина 40 мм x высота 25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной профильной трубы сечением не менее ширина 20 мм x высота 20 мм и стального уголка сечением не менее ширина 40 мм x высота 40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали не ниже марки 08X13 и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ (фанера и смоляной фенолформальдегидный клей) толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ (фанера и смоляной фенолформальдегидный клей) толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной водогазопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 20мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.  Лестница должна быть выполнена из двух цельносварных боковин и ступенек из сосновой доски толщиной не менее 40 мм. Боковина лестницы должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее ширина 50 мм x высота 25мм, стальной водогазопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 20мм, стального листа толщиной не менее 5 мм. Боковины лестницы должны иметь декоративные вставки из влагостойкой фанеры ФСФ (фанера и смоляной фенолформальдегидный клей) толщиной не менее 12 мм.  Крыша должна быть выполнена в стиле “Восток”. Фронтоны крыши должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ (фанера и смоляной фенолформальдегидный клей) толщиной не менее 15 мм, скаты крыши должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ (фанера и смоляной фенолформальдегидный клей) толщиной не менее 12 мм.  Игровой элемент лаз «Змейка» - вертикальный металлический шест со ступеньками по винтовой линии должен быть выполнен цельносварным. Вертикальная стойка должна быть выполнена из стальной водогазопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 32 мм, дуга крепления должна быть выполнена из стальной водогаопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 20 мм. Ступеньки должны быть выполнены из стальной водогазопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 15 мм.  Игровая башня 2.  Опорные стойки игровой башни в количестве 4 шт. выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 60х60 мм, с толщиной стенки не менее 3, 5 мм. В нижней части стойки имеют стальные оцинкованные закладные длиной 400 мм, выполненные из профильной трубы сечением 40х40 мм.  В верхней части столбы имеют защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части столбы вкапываются в грунт и бетонируются. Башня с двускатной крышей высотой 3200 мм. Плоскости крыши выполнены из высокосортной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Размер площадки не менее 900х900 мм, высота до уровня пола площадки 950 мм. Высота ограждения составляет 700 мм. Каркас площадки башни выполнен из металлической оцинкованной трубы сечением не менее 80х40 мм. Пол (игровая платформа) на металлической башне должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги.  Башня оборудована следующими игровыми элементами: - Вертикальный лаз с прорезными ступеньками (скала);  - рукоход;  - лестница-шведская стенка;  - наклонный лаз (мост) с деревянным настилом.  - канат 2 шт.  Вертикальный лаз с прорезными ступеньками (скала) должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ (фанера и смоляной фенолформальдегидный клей) толщиной не менее 18 мм. Канат для лазания должен быть закреплен на стальной водогазопроводной трубе диаметром условного прохода не менее 20 мм.  Металлический рукоход должен быть выполнены цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее высота 40 мм x ширина 40 мм и стальной водогазопроводной трубы диаметром условного прохода не менее 20 мм. Рукоход должен соединять башню 2 со шведской стенкой.  Шведская стенка высотой не менее 2000 мм и шириной не менее 1000 мм должна представлять собой цельносварную конструкцию из стальной водогазопроводной трубы диаметром не менее 33,5 мм и диаметром не менее 42 мм.  Наклонный лаз (мост) с деревянным настилом выполнен в виде подъема дугообразного с деревянными поперечинами, имеет размеры не менее: длина – 1310 мм, высота – 1200 мм, ширина – 1000 мм. Изготовлен из металлической профильной трубы сечением не менее 30\*30 мм. – основание, поперечины изготовлены из калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной не менее 40 мм. Подъем должен быть оборудован канатом.  Переход между башнями представляет собой сборную конструкцию из основания и ограждений. Основание перехода выполнено в виде цельносварной рамы из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30мм. Настил на основании перехода выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной не менее 18 мм. Ограждение перехода выполнено цельносварным в виде рамы из стальной трубы ВГП Ду 20 мм, и стальной трубы сечением 20x20 мм. На ограждении перехода закреплены декоративные накладки из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. |
| **4.1.7 Песочница**  https://karuselmaf.ru/upload/iblock/bae/bae43eba550f2a74f900bf2287472c26.jpg  **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Песочница представляет собой сборную конструкцию из каркаса.  Габаритные размеры песочницы не менее: высота – 350 мм, длина - 1300 мм, ширина - 1300 мм.  Сборка песочницы производится без применения сварочных работ.  Песочница изготовлена из деревянной доски толщиной не менее 30 мм, стенки короба связаны по углам металлическими уголками. Песочница оборудована двумя съемными крышками.   Полностью съемная крышка песочницы из двух частей прямоугольной формы должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм, с креплениями и петлями. Все деревянные и фанерные элементы окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях на 3 слоя. На все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками |
| **4.1.8. Скамья**  **Эскиз**    **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Габаритные размеры: H=800 L=2060 B=760  Лавочка садово-парковая выполнена на металлическом каркасе из профильной трубы сечением 50х25 мм.  металлические элементы покрыты порошковыми красками. Сидение со спинкой состоит из деревянных досок сечением 110х40 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными акриловыми красками. |
| **4.1.9. Урна**  **Эскиз**    **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Урна представляет собой конструкцию из каркаса и ведра.  В установленном виде высотой 600 мм, длиной 300 мм, шириной 250мм. Каркас урны выполнен из профильной трубы, сечением 20х40 мм. Бак урны поворотный, выполнен из листового металла толщиной 1,5 мм. Конструкция урны сварная. Сварка проведена полуавтоматом в среде инертного газа. Сварочные швы зачищены механическим путем. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием с предварительной подготовкой поверхности. Урна крепится анкерными болтами к бетонному основанию.  Цвет урн зеленый. |
| **4.1.10. Ограждение**  ОГ-2  **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Ограждение представляет собой сборную конструкцию из секции ограждения и опорных столбов. Стыковка секций ограждения с опорными столбами выполняется без применения сварочных работ, и выполняется методом «труба в трубу». Высота ограждения (по секции) 400 мм, длина ограждения (по осям опорных столбов) 2000 мм, цвет зеленый.  Рисунок секции газона представляет собой чередующие вертикальные стойки и наклонные перемычки, установленные между вертикальными стойками в виде равнобедренного треугольника.  Металлические элементы окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением.  Секция ограждения цельносварная из стальной профильной трубы сечением 20x20 мм и 15x15 мм.  Опорный столб изготовлен из стальной профильной трубы сечением 30x30 мм, стальной профильной трубы сечением 15x15мм, стального прутка сечением 10x10 мм. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1.13. Тренажер**  ТУ-19  **(*Страна происхождения товара*: Российская Федерация. *Товарный знак:* отсутствует)** | Габаритные размеры тренажера не менее: высота - 1630 мм, длина - 975 мм, ширина - 810 мм.  Неподвижный каркас тренажера выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее80x80 мм.  Каркас сиденья тренажера выполнен из стальных труб сечением 50x50 мм и 50x25 мм.  Верхняя ручка тренажера выполнена из стальной трубы ВГП Ду 20 мм и Ду 25 мм. Вертикальная тяга выполнена из стальной трубы ВГП Ду 32 мм, горизонтальные тяги из стальной профильной трубы сечением 40x40 мм.  Места крепления буксы с подшипниками изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной 5 мм.  В узлах вращения использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка сечением 40 мм.  Спинка и сидение тренажера изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм. |

Страна происхождения товаров (материалов), используемых при выполнении работ: Российская Федерация.

4.2. Товары (материалы, изделия), используемые при выполнении работ должны соответствовать:

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

# ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

# ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

4.3. Приведенный перечень не является исчерпывающим, применению подлежат все стандарты, обязательные к применению для выполнения условий настоящего договора.

4.4. Фанера и дерево должны окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к истиранию. Металлические элементы должны быть окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением. Болтовые соединения закрыты защитными элементами.

4.5. Металлические детали товаров (материалов), используемых при выполнении работ, имеют плавные радиусы, все швы тщательно обработаны. Крепежные элементы оцинкованы.

4.6. На товарах (материалах), используемых при выполнении работ, нет острых углов, все углы закруглены.

4.7. Все товары (материалы), используемые при выполнении работ, вкапывающиеся в землю, оснащены закладными деталями (для последующего бетонирования).

4.8. Товары (материалы), используемые при выполнении работ, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.

4.9. Все товары (материалы), используемые при выполнении работ, имеют документы, подтверждающие качество, в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании».

4.10. Контроль качества товаров (материалов), используемых при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

4.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

**5. Требования к результатам работ**

5.1. По окончании работ, Подрядчик представляет Заказчику в трех экземплярах исполнительную документацию в следующем составе:

- фотоматериалы до и после проведения работ в электронном виде;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные схемы;

- протоколы испытаний, сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество товаров (материалов, изделий), используемых при выполнении работ;

- акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (КС-3);

- счет и/или счет-фактуру.

**6. Гарантии качества на результаты выполненных работ**

6.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет: 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.2. В течение гарантийного срока, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление обнаруженных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в согласованный с Заказчиком срок.

6.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу для составления соответствующего акта по фиксированию недостатков, дефектов и определению их характера.

6.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

**7. Распределение рисков**

7.1. До подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 2 к договору

Локальные сметные расчеты